Fişă Concept de Proiect

| Titlul proiectului: | Reabilitarea reţelei de drum public local Pîrliţa – Dumbrăveni –Vădeni – Floreşti, în lungime de 13,3 km |
| --- | --- |
| Localizare: | Regiunea de Dezvoltare Nord, raioanele Soroca şi Floreşti, localităţile Pîrliţa, Dumbrăveni, Vădeni, L 186 |
| Aplicant: | Consiliul raional Soroca |
| Parteneri | Consiliul raional Floreşti, Primăria comunei Pîrliţa, Primăria comunei Vădeni, SA Drumuri-Soroca |
| Obiectivul general al proiectului: | Îmbunătăţirea accesului populaţiei, bunurilor şi serviciilor din raioanele Soroca şi Floreşti pe piaţa regională, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitate care va face conexiunea cu reţeaua de drumuri naţionale. |
| Succintă descriere a proiectului: | Lipsa unor investiţii majore în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere a raionului Soroca a condus la degradarea acesteia, determinînd o scădere a atractivităţii turistice a raionului şi a regiunii pentru investitori, cu implicaţii în accentuarea disparităţilor intra şi inter-regionale. Starea necorespunzătoare a infrastructurii de transport din raion are efecte asupra mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, conducînd la creşterea costurilor de transport de mărfuri şi călători, reducerea accesului pe pieţele regionale şi locale, scăderea eficienţei activităţilor economice, turistice, cheltuirea de energie şi timp, cu consecinţe negative pentru extinderea schimburilor comerciale, culturale şi implicit a investiţiilor productive. Traseul ţintă al proiectului de faţă, cuprins între localităţile din raionul Soroca, Pîrliţa – Dumbrăveni – Vădeni – pînă la Rădulenii Vechi, localitate din raionul Floreşti, în lungime de 13,3km, este un drum parţial pietruit la ora actuală, prezentînd defecte specifice drumurilor din pămînt parţial pietruite, cum ar fi: gropi, şanţuri, provocate de scurgerea apelor pe suprafaţa părţii carosabile, scurgerea acestor ape nefiind asigurată în mod corespunzător. A fost astfel identificată necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii rutiere raionale de transport, cu scopul de a genera o dezvoltare echilibrată a tuturor localităţilor străbătute de drumuri raionale deoarece o infrastructură modernă şi durabilă, asigură scoaterea din „anonimat ” a întregii zone de interes regional. Acest fapt va ajuta la integrarea reţelei de drum public local L186 în reţeaua naţională în vederea dezvoltării economiei locale şi regionale, îmbunătăţirii confortului şi mobilităţii călătorilor şi eficientizării transportului de marfă. |
| Activităţi necesare: | Achiziţia proiectului tehnic Achiziţia studiului de prefezabilitate Pregătirea şi organizarea implementării proiectului Achiziţia execuţiei lucrării Achiziţia vizibilităţii proiectului Închiderea proiectului şi diseminarea rezultatelor |
| Rezultate aşteptate: | 13,3km reţea de drum public local reabilitat; pentru 112 agenţi economici (furnizori de produse, servicii operatori transport) create condiţii favorabile de deplasare; 3.174 locuitori „scoşi” din izolare prin infrastructura de transport îmbunătăţită; calitatea mediului ambiant îmbunătăţit; asigurată legătura între localităţile aflate în această zonă; asigurată conectivitatea zonei ţintă a proiectului la viaţa economică şi socială a raionului şi regiunii. |
| Statutul actual al proiectului: | Pentru proiectul dat s-au obţin avizele legale necesare implementării. |
| Durată estimativă: | 12 luni |
| Costuri estimative: | Lei 33645066 |