Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria com. Parcani |  | Tel. Email: |  |  |
| Parteneri | - Consiliul Raional Soroca; Primăria comunei Ocolina; Primăria satului Redi-Cereșnovăț; Primăria satului Dubna; Primăria comunei Stoicani; Primăria comunei Vărăncău; Primăria comunei Volovița; Primăria comunei Vasilcău; - Primăria satului Racovăț |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, r-ul Soroca, s. Parcani, s. Voloave, s. Ocolina |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca Obiectivele specifice: O.S.1: Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 persoane din 15 localităţi rurale a r-nului Soroca. O.S.2: Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în r-ul Soroca prin dezvoltarea managementului operatorului economic existent, pînă la finalizarea proiectului |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Comuna Parcani - 903 locuitori din s. Parcani; - 855 locuitori din s. Voloave; - Întreprinderi Individuale; - instituţiile publice: Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii. Comuna Ocolina - 959 locuitori din s. Ocolina; - Întreprinderi Individuale; - instituţiile publice: Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani elaborat și aprobat de consiliul local (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1); - 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din localitățile partenere actulizate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) - 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL Ocolina și Parcani la furnizorul de servicii AAC regional din Soroca este încheiat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti pînă în s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km) - 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 12,4 km în s. Ocolina, 11,16 km în s. Voloave, 9,46 km în s. Parcani) - 1stație de pompare cu capacitate 98,7 m3/h în s. Voloave construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 6 rezervoare de acumulare a apei potabile cu capacitatea 100 m3 construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 rezervoare în s. Ocolina, 2 rezervoare în s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani) - 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și hazna construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem de canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de canalizare în s. Voloave, 1 sistem de canalizare în s. Parcani) - 1 stație de epurare în s. Ocolina construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5) - 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 500) |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate; - Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I partenere a proiectului; (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă; - 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat 2 APL-uri (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită - 4 Masuri de investiție sunt puse în aplicare în conformitate cu standardele și reglementările de calitate; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 construcția aducțiunii de la apeductul magistral Soroca Balti către 15 localități; 2 construcția rețelelor de apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. Voloave, 4 construcția rețelelor de apă în s. Parcani,) Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC. - Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – x) Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC - 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %) |  |  |  |  |
| Activitățile principale | A.1.Lansarea activităților proiectului; A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de Dezvoltare Socio Economică a com. Parcani și integrarea acestuia în 10 documente strategice; A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC; A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 localități; A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca în sectorul AAC. A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 23 756,01 mii lei | 23 530,41 mii lei |  |  | 225,6 mii lei |