Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Asigurarea orașului Fălești cu apa din rîul Prut 2 |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Fălești |  | Tel. 0259 22650 Email: consiliu_falesti@yahoo.com |  |  |
| Parteneri | Consiliile raionale Ungheni, Glodeni, primăriile Falesti, Risipeni, Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet, Taxobeni, Horesti, Izvoare, Calugar, Sculeni, Ungheni, Cioropcani, Ungheni, Buciumeni, Ungheni, Viişoara, Glodeni, Cuhneşti, Glodeni. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raioanele Fălești, Ungheni, Glodeni |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Dezvoltarea de soluții locale si regionale pe termen mediu si lung pentru asigurarea cu apa potabila si sanitație a populației din raionul Fălești si 5 localități ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la dezvoltarea economica, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în Regiunea de Nord. Obiectivele specifice: O.S.1: Construcția porțiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni- Fălești din cadrul apeductului Prut-Fălești O.S.2: Informarea si conștientizarea populației din regiune privind protecția si utilizarea durabila a apei, ținând cont de interesele sociale, economice şi de mediu. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Toți locuitorii localităților implicate în proiect si celor adiacente apeductului construit |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 6 documente strategice ale APL la compartimentul Apa si canalizare ajustate, actualizate si aprobate Valoarea inițială: 2 strategii, 2 planuri elaborate; Valoarea țintă: 2 strategii, 2 plan actualizate, 2 planuri elaborate si adoptate - Memorandum intre APL de nivelul I si II din raioanele Fălești, Glodeni si Ungheni încheiat. Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1 - Porțiunea de apeduct Taxobeni-Fălești construita (18,8 km). Valoarea inițială: 6,6 km; Valoarea țintă: 25,4 km - Comitetul Director Local (CDL) creat. Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1 - Prestator regional de servicii „Apa si canalizare” creat. Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1 - 30000 cetățeni si consumatori informați, 125 de reprezentanți ai APL, întreprinderilor municipale, specialiști în domeniu ai localităților conectate la apeduct instruiți Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 30000 cetățeni informați, - 125- specialiști in domeniu instruiți |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la asigurarea a 18 000 locuitori ai orașului Fălești si 10 mii din 5 localități rurale cu apă din râul Prut. Valoarea inițială: 3; Valoarea țintă: 5 documente elaborate si actualizate - Mecanism de cooperare locala si regionala intre administrațiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea unui sistem nou de alimentare cu apă potabilă. Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1 - Infrastructura îmbunatațită si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a reţelei de alimentare cu apă potabilă şi conectarea la apeduct a inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din Ungheni şi Glodeni). Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 28 mii locuitori asigurati cu apa din riul Prut - Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita. Valoarea initiala: 6,6km; Valoarea tinta: 25,4 km - Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1memorandum incheiat - Nivel sporit de conștientizare a populației privind îmbunătățirea serviciului, protecția si utilizarea eficienta a apei, minimizarea pierderilor si scurgerilor de apa. Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: peste 30 mii locuitori informați si instruiți |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii 2017-2022 cu includerea compartimentului “Apa si canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi. - Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului Falesti in domeniul apa si canalizare pe anii 2013-2020 - Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020. - Actualizarea Planului de dezvoltare social economica si a compartimentului “Apa si canalizare” pe anii 2017-2020 ale primariilor Albinetul Vechi si Navirnet. - Organizarea a 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL locale si raionale, prestatorul de sevrvicii din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni. - Promovarea cooperării intre APL si prestatorul de servicii, prin plasarea a 4 articole in mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md. - Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL încheierea memorandului de cooperare si colaborare privind crearea sistemului regional de asigurare cu apa potabila. - Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea supraveghetorului tehnic, selectați de ADR Nord. - Contractarea autorului de proiect de către Consiliul raional Fălești. - Executarea lucrarilor de constructie si montaj a porțiunii de apeduct Taxobeni-Fălești de către operatorul economic. - Organizarea recepției la terminarea lucrărilor si recepția finala. - Transmiterea bunului obținut in urma implementării proiectului beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Fălești - Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de către el a implementării proiectului. - Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparenței și durabilității proiectului. - Audierea și aprobarea planurilor anuale, rapoartelor trimestriale si finale ale proiectului. - Evaluarea riscurilor și problemelor cu elaborarea si oferirea recomandărilor in domeniu - Identificarea oportunităților de regionalizare a serviciului de asigurare cu apa si canalizare si crearea lui pe baza Întreprinderii municipale DPGCL Fălești. - Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza Întreprinderii municipale DPGCL Fălești. - Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe diferite cai a peste 30 mii cetățeni si consumatori de apa - Organizarea conferințelor de lansare, finisare a proiectului, conferințelor de presa, distribuirea comunicatelor de presa privind lansarea si finisarea proiectului. - Articole plasate in ziarul „Patria mea”, interviuri la Postul de Radio local Fălești. - Confecționarea si amplasarea la șantier si sediile partenerilor a 8 panouri informative despre proiect, donatori si parteneri. - Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanți ai organelor APL, întreprinderilor municipale, specialiști in domeniu ai localităților, ce se vor conecta la apeduct. - Conștientizarea populației si consumatorilor de apa prin intermediul paginii web a Consiliului raional cr-falesti.md, paginii ecologice www.ecofalesti.md, rețelele de socializare. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 36 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 57 573 080 lei | 40 000 000 lei |  |  | 5 000 000 lei |