Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria Băhrinești r. Florești |  | Tel. Email: |  |  |
| Parteneri | Primăriile Cuhureștii-de-Sus, Cuhureștii-de-Jos, Târgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Văscăuți, Japca |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, 8 primării (11 localități) din r. Florești și Soroca: (Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău) |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Cetățenii din zece localități ale raioanelor Soroca și Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și sanitație în conformitate cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente Obiectivele specifice: O.S.1: Serviciu performant de aprovizionare cu apă potabilă pentru populația (10300) a 11 localități beneficiare, din raioanele Florești și Soroca creat în următoarele 36 luni O.S.2: Planificarea și programarea integrată la nivel local constituie baza pentru dezvoltarea serviciului eficient de asigurare cu apă și sanitație, cooperarea intercomunitară și monitorizarea calității serviciilor publice locale |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Cetățenii localităților Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău, Japca |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 8 comitete locale de cetățeni constituite și viabile (v.iniț.- 0, țintă – 8); - 16 acțiuni de informare realizate în 8 primării (v.iniț.- 0, țintă – 16); - rețele distribuție- 106,5 km, aducțiune- 13,9 km, rezervoare și turnuri de apă – 5, stații de captare/pompare – 4; - 8 decizii privind la darea în concesiune și 8 decizii cu privire la semnarea Acordului de cooperare intercomunitară în sectorul asigurării cu apă și sanitație aprobate. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - 10300 cetățenii informați, consultați și implicați în activitățile proiectului (v.iniț.- 0, țintă – 10300); - Minimum 75% din gospodăriile casnice (condiție de colaborare ApaSan) furnizează contribuții financiare și nonfinanciare pentru a asigura implementarea cu succes a proiectului; - Infrastructură pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă pentru 10300 cetățeni din 8 primării din r-le Florești și Soroca construită și/sau extinsă; - 1776 conectări la sistemul de aprovizionare cu apă,; - 8 contracte de concesiune a serviciului de alimentare cu apă și sanitație semnate; - Capitolul „Apă și sanitație” din planurile strategice de dezvoltare socio-economică a 8 primării actualizat/elaborat; - 1 parteneriat intercomunitar stabilit; - 10 reprezentanți ai primăriilor-partenere și prestatorului de servicii cu experiență acumulată. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Elaborarea/actualizarea capitolului „Apă și sanitație” din proiectele strategice de dezvoltare socio-economică ale 8 primării beneficiare - Aprobarea de către consiliile locale și semnarea Acordului intercomunitar de cooperare pentru dezvoltarea unui serviciu durabil de alimentare cu apă - Constituirea comitetelor locale de cetățeni în cele 8 primării și informarea populației privind proiectul - Măsurile investiționale pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă în 8 primării beneficiare sunt puse în aplicare - Transmiterea în gestiune prin concesiune/Delegarea serviciului de alimentare cu apă create în cadrul proiectului companiei SA ”Servicii Comunale Florești |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 36 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 66.078.180,68 lei | 29.902.985,34 lei |  |  | 36.175.195,34 lei |