Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Îmbunătățirea aprovizionării cu apă și sanitație în RDN prin extinderea infrastructurii de canalizare în mun. Bălți și raionul Sîngerei (CPV) |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria municipiului Bălți |  | Tel. 023 123181 Email: primaria@beltsy.md |  |  |
| Parteneri | - Primăria s. Elizaveta - Consiliul raional Singerei |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, mun. Bălți, raionul Sîngerei |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general Îmbunătățirea aprovizionării cu apa și sanitație zona urbană și rurală în RDN prin dezvoltarea serviciului de canalizare în raionul locativ ”Slobozi si s. Elizaveta din mun. Bălți. Obiective specifice O.S.1: Implementarea pe parcursul 24 de luni a lucrărilor complexe de creare a infrastructurii de canalizare în raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți. O.S.2: Sporirea în RDN pe parcursul realizării proiectului a nivelului de cooperare intersectoriala si interraionala intre administrațiile publice si serviciile desconcentrate din mun. Bălti și raionul Sîngerei in vederea creșterii capacitații de monitorizare a infrastructurii de canalizare. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Locuitorii raionul locativ ”Slobozia” (18695 de pers.), s. Elizaveta (3523 de pers.) - Populația din mun. Bălți, și raionul Sîngerei și alte raioane pe malul rîului Răut |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produs 1 - 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Bălti 2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul alimentarii cu apa si canalizare in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 2 Strategii locale de dezvoltare a partenerilor de proiect actualizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul alimentarii cu apa si canalizare in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -2). Produs 2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si partenerii de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 3 - Infrastructura de canalizare pentru raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți creata (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) Produs 4 - 1 Studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacitaților prestatorului de servicii elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitaților prestatorului de servicii elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Bălti si partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Regiune in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 2 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului). Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 Sistemul de canalizare creat). Rezultat 4: APL-urile din mun. Balti si APL partenere cit şi prestatorii de servicii (IM „Apa Canal”, „Gloring Inginering” ) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de alimentare cu apa si canalizare in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 capacități de gestionare consolidate). Rezultat 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Regiunea de Dezvoltare Nord. - (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 companie de conștientizare organizata). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul alimentarii cu apa si canalizare in RDN. Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a partenerilor de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul alimentarii cu apa si canalizare in RDN. Activitatea 2 Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului Activitate 2.2.1 Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si partenerii proiectului. Activitatea 3 Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de construcție pentru creare a Infrastructurii de canalizare pentru raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți. Activitate 3.1.3 Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de construcție pentru creare a Infrastructurii de canalizare pentru raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți în conformitate cu legislația in vigoare. Activitate 3.1.4 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de construcție pentru creare a Infrastructurii de canalizare pentru raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți Activitate 3.1.5 Realizarea lucrărilor de construcție pentru creare a Infrastructurii de canalizare pentru raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți. Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de construcție pentru creare a Infrastructurii de canalizare pentru raionul locativ ”Slobozia” si s. Elizaveta din mun. Bălți, conform planului de implementare a lucrărilor. Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitatea 4 Activitate 4.1.1 Elaborarea studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacitaților prestatorului de servicii „Gloring Inginering” Activitate 4.1.2 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacitaților prestatorului de servicii „Gloring Inginering” Activitate 4.1.3 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacitaților prestatorului de servicii - „Gloring Inginering” Activitatea 5 Activitate 5.1.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative şi de conștientizare despre proiect și rezultatele lui Activitate 5.1.2 Organizarea achizițiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative şi de conștientizare în conformitate cu legislația în vigoare Activitate 5.1.3 Elaborarea si diseminarea setului de materiale informative şi de conștientizare. Activitate 5.2.1 Organizarea campaniei de conștientizare cit si de informare despre rezultatele proiectului. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 39937200,00 lei | 39819000,00 lei |  |  | 118200,00 lei |