Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, r-l Glodeni. Etapa I – com. Cuhnești și com. Balatina |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul Raional Glodeni |  | Tel. 0249 202058 Email: consiliul_glodeni@mail.md |  |  |
| Parteneri | APL com. Balatina, r-l Glodeni; APL com. Cuhnești, r-l Glodeni |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Glodeni, comuna Balatina (s. Balatina, Clococenii Vechi, Lipovăț, Tomeștii Noi, Tomeștii Vechi), comuna Cuhnești (s. Cuhnești, Bisericani, Cot, Movileni, Serghieni) |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului Glodeni. Obiectivele specifice: O.S.1: Îmbunătățirea infrastructurii serviciului centralizat de alimentare cu apă potabilă pentru cetățenii a 10 localități din raionul Glodeni. O.S.2: Sporirea capacităților în gestionarea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă a personalului întreprinderii specializate și a APL de nivelul II. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Circa 10000 locuitori ai com. Cuhnești (5 localități) și com. Balatina (5 localități) din r-l Glodeni. - APL de nivelul II din raionul Glodeni. - Întreprinderea specializată ÎM AAC. - Agenții economici din com. Balatina și com.Cuhnești - Instituțiile publice din com. Balatina și com. Cuhnești |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produsul 1. Capitol AAC elaborat și integrat în 2 documente strategice de planificare și programare al APL partenere a proiectului 1.1 Indicator de produs 1: - 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 2 com. elaborat și aprobat de consiliul local Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1. Produsul 2. 2 APL-uri (10 localități) din r-nul Glodeni semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. Indicator de produs 2: - 1 Acord de cooperare între 2 APL-uri (10 localități) pentru prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1. Produsul 3. Contract de delegare a serviciului AAC de către APL de nivelul II către operatorul regional este semnat de 2 APL-uri. Indicator de produs 3: - 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL de nivelul II cu furnizorul de servicii AAC regional din Glodeni este încheiat. Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2. Produsul 4. Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a 10 localități din r-l Glodeni creată. Indicator de produs 4: - Nr localități cu acces la rețele de apă potabilă din r-l Glodeni Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10 Produsul 5. Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Glodeni gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional. Indicator de produs 5: - 10 angajați a ÎM specializate în AAC din r-l Glodeni au capacități de gestionare dezvoltate. Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10 Produsul 6. Campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. Indicator de produs 6: - 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1. - 3 panouri informative privind realizarea proiectului instalate. Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 3. - 5 publicații în mass-media locală și regională Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5. - 2000 pliante informative distribuite - Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2000. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în comunele Balatina și Cuhnești, raionul Glodeni reprezintă baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 2 APL. Indicator de rezultat I: Capitol AAC elaborat și integrat în 2 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I partenere ale proiectului; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 Rezultatul 2. Cooperarea dintre APL II și 2 APL I din raionul Glodeni pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă. Indicator de rezultat 2: - 3 APL-uri din r-l Glodeni semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat de 3 APL-uri (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor din sectorul AAC în 10 localități din r-l Glodeni este modernizată. Indicator de rezultat 3: Sistem modern de aprovizionare cu apă potabilă în 10 localități construit; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 Rezultatul 4. APL II, 2 APL I din r-nul Glodeni și Î.M. specializată AAC sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC. Indicator de rezultat 4: Personalul responsabil al Î.M. specializată gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10 Rezultatul 5. APL II, 2 APL I din r-nul Glodeni se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC. Indicator de rezultat 5: 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. - Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 % |  |  |  |  |
| Activitățile principale | A.1. Lansarea activităților proiectului; A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategiile de Dezvoltare Locală a comunelor Balatina și Cuhnești și integrarea acestuia în 2 documente strategice; A.3. Cooperarea dintre 2 APL I din raionul Glodeni pentru furnizarea serviciilor de AAC; A.4. Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 10 localități din 2 comune din r-l Glodeni; A.5. Dezvoltarea capacităților a 2 APL I din r-nul Glodeni și Î.M. specializate din r-l Glodeni în sectorul AAC. A.6. Organizarea campaniei de informare și conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 41 531 488,04 lei | 40 000 000,00 lei |  |  | - |