Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Sîngerei |  | Tel. 0262 22058 Email: consiliul_raional_singerei@yahoo.com |  |  |
| Parteneri | Consiliul raional Teleneşti; Primăria or. Sîngerei; Peimăria com. Bilicenii Vechi; Primăria com. Grigorăuca; Primăria com. Ciuciueni; Primăria com. Iezărenii Vechi; Primăria com. Copăceni; Primăria com. Prepeliţa; Primăria com. Bilicenii Noi; Primăria com. Sîngereii Noi |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi branşamentului spre satul Bilicenii Vechi,. staţia de tratare parcurge teritoriul comunelor Bilicenii Vechi, Săngereii Noi, Bilicenii Noi, Iezărenii Vechi, Ciucieni, Grigorăuca, Copăceni, Prepeliţa şi or. Sîngerei şi prin apropierea satului Cozeşti trece pe terenurile localităţilor din raionul Teleneşti, RDSUD. Oportunitate de asigurare cu apă potabilă de calitate din surse sigure pentru localităţile din raionul Teleneşti. |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Populaţie din raionul Sângerei cu acces la surse de apă potabilă sigură şi de calitate, oportunitate creată pentru cea din raionul Teleneşti. Obiectivele specifice: O.S.1: Apeduct magistral Bălţi -Sîngerei de 13244 m (tranşa III) şi a branşamentului de 4891 m spre satul Bilicenii Vechi.construit. O.S.2: Infrastructură de gestionare a apei: 1 staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de tratare a apei construite. O.S.3: Entitate intercomunitară de gestiune al apeductului definită, instruită. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - 38 456 locuitori din 17 sate şi oraşul Sîngerei - APL de nivelul I a r-lui Teleneşti cu 9 localităţi rurale şi 1 localitate urbană |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - Apeduct magistral Bălţi – Sîngerei, etapa III de alimentare cu apă din ţevi de PE100 cu lungimea totală de 12 231,5m, - Branşamentul spre satul Bilicenii Vechi de 4891 m, - 1 staţie de pompare, - 2 castele de apă, - 1 staţie de tratare a apei. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Populaţie în număr de 38 456 din oraşul Sîngerei şi 17 localităţi rurale vor fi conectate la sursa de apă potabilă de calitate şi sigură din rîul Nistru. - Serviciu intercomunitar de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă creat. - Oportunitate pentru comunităţi din raionul Teleneşti pentru a deveni consumatoare al apei potabile adusă din rîul Nistru. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | 1. Elaborarea şi semnarea acordului de finanţare, lansarea proiectului. 2. Selectarea prin concurs responsabil de management proiect. 3. Elaborarea caietelor de sarcini. 4. Achiziţii publice de lucrări de construcţie, montare. 5. Acţiuni de promovare şi informare / elaborare banere. 6. Semnarea contractului de antrepriză cu agentul economic selectat. 7. Construcţia apeductului magistral, a branşamentului spre satul Bilicenii Vechi, 1 staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de tratare a apei. 8. Recepţia şi transmiterea la balanţa Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor. 9.Elaborarea desenelor tehnice ale branşamentelor către localităţi şi construcţia lor. 10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului. 11. Concurs public de selectare a cadrelor manageriale. Selectarea şi instruirea angajaţilor. 12. Elaborarea şi semnarea contractelor cu beneficiarii. 13. Punerea în funcţiune al apeductului magistral. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 de luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 39 503,97 mii lei | 39 387, 00 mii lei |  |  | 116,97 mii lei |