Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Dondușeni precum şi satul Climăuţi |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria oraşului Donduşeni |  | Tel. 0251 22203 Email: primariadonduseni@mail.ru |  |  |
| Parteneri | Primăria satul Climăuţi |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord; raionul Donduşeni; localităţile: oraşul Donduşeni, şi satul Climăuţi |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Asigurarea dezvoltării echilibrate şi durabile în orașul Donduşeni, şi satul Climăuţi, prin aprovizionarea cu apă a populației. Obiectivele specifice: O.S.1: Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi extinderea lor spre creștere a gradului de acces a populației la aceste servicii; O.S.2: Crearea condițiilor de trai decente pentru 10500 locuitori din cadrul localităților propuse. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - 10500 locuitori din oraş şi satul Climăuţi ale raionului Donduşeni ; - APL de nivelul I a or. Donduşeni, şi s. Climăuţi; - Întreprinderea municipală ,, Apă-Canal” or. Donduşeni; |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 6,75 km reţele de apeduct în or.Donduşeni (după cale ferată) reconstruită; Valoarea iniţială anul (2016): 0 Ţinta anul (2020): 6,75 km reţele de apeduct construit: - 1 staţie de pompare a apei potabile panta III or.Donduşeni construită; Valoarea iniţială anul (2016): 0 Ţinta anul (2020): 1 staţie de pompare panta III dată în exploatare: - 15,0 km de reţele de apeduct în satul Climăuţi construite; Valoarea iniţială anul (2016): 0 Ţinta anul (2020): 15,0 km reţelede apeduct construit |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul Aprovizionare cu Apă a oraşului Donduşeni şi satul Climăuţi r-l Donduşeni. - Capitolele Aprovizionare cu Apă actualizate în 2 strategii locale ale APL de nivelul I partenere a proiectului; (valoare Iniţială anul 2016 – 0; Ţintă anul 2020 – 2). Rezultatul 2: Cooperarea dintre autorităţile publice locale din 3 comunităţi al r-lui Donduşeni în domeniul AA este eficientă. - 1 APL din r-nul Donduşeni au semnat un Acord de cooperare în domeniul AA (valoare Iniţială anul 2016 – 0; Ţintă anul 2020 – 1); - Contract de delegare a serviciului AA de către APL către operatorul regional este semnat de 1 APL (valoare iniţială anul 2016 – 0; Ţintă anul 2020 – 1). Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de AA în oraşul şi satul Climăuţi a raionului Donduşeni este îmbunătăţită. - Sistemul de aprovizionare cu apă şi canalizare extins în alte localităţi (valoare iniţială anul 2016 – 0; Ţintă anul 2020 – 2). Rezultatul 4: APL din localitate şi Î.M. ”Apă-Canal” Donduşeni sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciul de AA. - Personalul Î.M. ”Apă-Canal” Donduşeni gestionează sistemul de AA în conformitate cu instrumentele interne actualizate şi manualul operaţional (valoare iniţială anul 2016 – 0; Ţintă anul 2020 – 2). Rezultatul 5: APL-urile şi cetăţenii din 2 localităţi ale raionului Donduşeni se implică activ în îmbunătăţirea serviciului de AA. - 75% din clienţii serviciilor de AA achită regulat pentru serviciile prestate. (valoare iniţială anul 2016 – 0; Ţintă anul 2020 – 75%). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Lansarea proiectului în mass-media, - Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a orașului Donduşeni (după cale ferată), conform proiectului de execuție elaborat de Institutul de proiectare a sistemului de Gospodărire a Apelor ,,ACVAPROIECT” SRL sub codul 201422, - Construcția stației de pompare a apei potabile panta III orașul Donduşeni, conform proiectului nr.01050891-200711 elaborat de către Institutul de proiectare a sistemului de Gospodărire a Apelor ,,ACVAPROIECT” SRL; - Lucrări de construcții montaj a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare în satul Climăuţi. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 36 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 17 599,810 lei | 17 599,810 lei |  |  | - |