Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Extinderea si regionalizarea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in s. Rautel, Pirlita și Marandeni |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria s. Răuțel, Fălești |  | Tel. 0259 54238 Email: primaria.rautel@mail.ru |  |  |
| Parteneri | Primăria s. Pîrlița, Fălești; Primăria s. Mărăndeni, Fălești; Primăria mun. Bălți |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, s. Răuțel, Pîrlița, Mărăndeni raionul Fălești |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şisanitaţie adecvată pentru populaţiasatelor Răuțel, Pîrlița și Mărăndeni Obiectivele specifice O.S.1: Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creştere agradului de acces al populaţiei la aceste servicii O.S.2: Crearea servicii lor regionalizate de aprovizionare cu apă și sanitație pentru satele Răuțel, Pîrlița și Mărăndeni |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - 10475 de locuitori - circa 60 agenți economici - 18 instituții publice dintre care: 3 grădinițe (407 copii), - 3 școli (782 elevi), 5 localuri de cult religios |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Valori inițiale: 0 km aducțiune comună, 0 km apeduct, 0stații de pompare, 0 turnuri de apă, 0 km canalizare, Valori țintă:4,7 km aducțiune comună, - 11 km apeduct s. Răuțel, - 6,0 km apeduct s. Pîrlița, - 6,0 km apeduct s. Mărăndeni, - 3 stații de pompare, - 6 turnuri de apă - 1,84 km canalizare s. Răuțel, - 1,35 km canalizare s. Pîrlița |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în actele administrative locale constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație - Planuri de dezvoltare locală a serviciului AAC elaborate (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 3) Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale partenere pentru funrnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație este eficientă - Contractul de delegare a serviciului AAC de către APL la furnizorul de servicii AAC regional este încheiat, (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 3) Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație din localitățile partenere este îmbunătățită - Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate (Valoare inițială în anul 2017 – 0% beneficiari, Valoare țintă în anul 2020 – 75% beneficiari) - Asigurarea accesului la servicii de canalizare (Valoare inițială în anul 2017 – 0% beneficiari, Valoare țintă în anul 2019 – 30% gospodăriile populației și 100% instituțiile publice și agenții economici) Rezultatul 4. APL-urile partenere și prestatorul de servicii sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de aprovizionare cu apă și sanitație - Studiu privind necesitățile de dezvoltare a capacității prestatorului de servicii AAC, (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - Plan de acțiuni privind dezvoltarea capacității de alimentare cu apă și canalizare de către furnizor implementat, (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 –1) Rezultatul 5. APL-urile partenere și cetățenii se implică activ în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și sanitație - Campania de sensibilizare și conștientizare privind importanța utilizării serviciilor de AAC este realizată (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 –1) |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1. Elaborarea/ actualizarea capitolului Aprovizionare cu apă și sanitație în documentele strategice locale pentru îmbunătățirea serviciilor AAC Activitatea 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale partenere pentru funrnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație Activitatea 3. Crearea Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație în localitățile vizate de proiect Activitatea 4. Gestionarea în mod eficient a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație Activitatea 5. Implicarea activă a APL-lor parteneri si a cetățenilor în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și sanitație |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 36 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 25 815,88 mii lei | 24 548,18 mii lei |  |  | 1 252,7 mii lei |