Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 1001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 1. Infrastructura drumurilor locale și regionale |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Reabilitarea și modernizarea drumului L-77 pe traseul Izvoare – Frumușica – Trifănești |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria com. Izvoare, raionul Florești |  | Tel. Email: |  |  |
| Parteneri | - Consiliul raional Florești; - Primăria s. Frumușica, r-l Florești; - Primăria s. Trifănești, r-l Florești. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Florești, satele Izvoare, Bezeni, Scăieni (com. Izvoare), Frumușica, Trifănești. |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor la nivel regional şi crearea condiţiilor optime pentru deplasarea cetăţenilor pe traseul Izvoare-Frumuşica-Trifăneşti, parte a drumului naţional Chişinău - Soroca. Obiectivele specifice: O.S.1: Reabilitarea şi modernizarea unei porţiuni de drum pe o distanţă de 6,3 km pe traseul Izvoare-Frumuşica-Trifăneşti a drumului naţional Chişinău – Soroca timp de 12 luni. O.S.2: Îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţei a 3 APL şi a instituţiei specializate în domeniul gestionării eficiente a drumurilor, pentru a facilita mobilitatea populaţiei în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Locuitorii satelor Izvoare, Scăieni, Bezeni, Frumuşica, Trifăneşti şi din alte localităţi ale raionului Floreşti. - APL I com. Izvoare, s. Frumușica, s. Trifănești din r-l Floreşti. - Întreprinderea Municipală „Izvoare-Service” din com. Izvoare. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 6,3 km de drum reconstruiti capital Valoarea inițială: 0 km Ținta: 6,3 km reconstruiți; - 6 panouri informative instalate Valoarea inițială: 0 Ținta: 4 panouri instalate; - 4 emisiuni radio si TV elaborate si difuzate Valoarea inițială: 0 Ținta: 4 emisiuni realizate; - 4 materiale publicate in presa scrisa Valoarea inițială: 0 Ținta: 4 materiale publicate; - 1 Plan de durabilitate elaborat Valoarea inițială: 0 Ținta: 1 plan elaborat; - 20 persoane instruite in cadrul seminarelor Valoarea inițială: 0 Ținta: 20 persoane instruite. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Condiţii optime create pentru deplasarea pietonilor şi automobilelor pe drumul L-77 Izvoare-Frumuşica-Trifăneşti; - Reprezentanţi ai APL şi personalul întreprinderii de gestiune a drumului cu capacităţi avansate în gestionarea resurselor si prestarea serviciilor de calitate; - Planul de durabilitate a obiectului renovat elaborat și gestionarea eficientă a drumului reconstruit asigurată; - Cetăţeni informati despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii pe traseul renovat. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Lucrări de reabilitare şi amenajare a drumului. - Îmbunătăţirea capacităţilor de gestionare a personalului Î.M. „Izvoare-Service” și a APL com. Izvoare. - Elaborarea Planului de durabilitate a obiectului renovat și asigurarea gestionării eficiente a drumului reconstruit. - Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii pe traseul renovat. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 18 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 24 777 428 lei | 24 777 428 lei |  |  | - |