Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 1032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 1. Infrastructura drumurilor locale și regionale |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Renovarea drumului Singureni-Corlăteni cu conexiune la drumul național M14 |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria s. Singureni, raionul Rîșcani |  | Tel. 025671238 Email: primaria_singureni@mail.ru |  |  |
| Parteneri | Primaria s.Corlateni |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, s.Singureni, s.Corlateni, r-ul Riscani |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Crearea condițiilor bune și sporirea accesibilității pentru deplasarea cetățenilor pe traseul Singureni – Corlăteni cu conexiune la drumul național M-14. Obiectivele specifice: O.S.1: Renovarea drumului Singureni - Corlăteni pe o distanță de aproximativ 14,5 km cu conexiune la drumul național M-14 timp de 10 luni. O.S.2: Dezvoltarea capacităților a 2 primării şi a 1 instituției specializate în domeniul gestionării eficiente a drumurilor. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Centrul de Sănătate Corlăteni, Oficiul Poștal Corlăteni, Oficiul de Sănătate Singureni, Oficiul Poștal Singureni, grădinița de copii și gimnaziul din Singureni, 2 grădinițe de copii și liceul ”Liviu Damian” din Corlăteni. Primăria s. Corlăteni, școala muzicală, școala de arte, Casa de cultură, Muzeul scriitorului Liviu Damian, 2 biserici, 1 farmacie, 13 magazine alimentare, 3 săli de festivități, 8 agenți economici în domeniul agricol și de producere. În satul Singureni în raza de accesibilitate activează 4 magazine, 6 agenți economici în domeniul agricol și de producere. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 17,460 km de drum reconstruit capital. - 15 568,00 m2 de trotuare reparate capital. - 2 seminare de instruire realizate pentru reprezentanții APL și ÎM ”Corlăteni--SERVCOM”. - 3 panouri informative instalate în satele Singureni, Corlăteni și la Consiliul raional Rîșcani. - Materiale plasate în mass-media scrisă și electronică. - 1 Plan de durabilitate a obiectului renovat elaborat. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Condiţii optime create pentru deplasarea pietonilor din satele Singureni şi Corlăteni. - Condiţii optime create pentru deplasarea automobilelor și pasagerilor. - Reducerea timpului de călătorie şi costurilor de transport. - Îmbunătăţirea calităţii transportului de pasageri şi mărfuri. - Scăderea costurilor de întreținere a automobilelor; - Crearea condițiilor moderne de activitate a întreprinderilor economice. - Acces sporit al cetăţenilor la instituţiile publice, medicale, educaţionale şi cultural-sportive. - Acces sporit al locuitorilor satelor Singureni şi Corlăteni la obiectele comerciale. - Nivel redus de defecţiuni a caroseriilor automobilelor. - Îmbunătățirea managementului timpului, reducerea timpului pentru deplasări. - Reprezentanţi ai APL şi personal al instituţiei de gestiune cu capacităţi avansate în comunicare cu publicul şi gestionarea resurselor. - Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din zona vizată. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | 1. Lucrări de renovare şi amenajare: - Desfacerea bordurilor de beton. - Fabricarea bordurilor din beton pentru drum. - Efectuarea lucrărilor de compactare. - Aranjarea stratului de piatră spartă după lucrările de compactare. - Repararea suprafeţelor degradate la îmbrăcăminţi de beton asfaltice cu agregate mărunte. - Turnarea asfaltului pe partea carosabilă cu aşternere mecanică. - Instalarea bordurilor din beton. - Reparația capitală a trotuarelor din plăci de beton vibropresat. - Instalarea indicatoarelor rutiere. 2. Activități de sporire a capacităţilor de gestionare a APL și a personalului întreprinderii specializate în gestionarea drumului: - Organizarea a 2 seminare pentru APL şi gestionarilor infrastructurii de drumuri. - Elaborarea Planului de durabilitate a obiectului renovat și asigurarea gestionării eficiente a drumului reconstruit. 3. Activități de informare a cetăţenilor despre acțiunile și rezultatele obținute în cadrul proiectului. - Plasarea periodică a informaţiei pe 3 panouri informative (2 primării și Consiliul raional) şi pe site-urile APL. - Publicarea materialelor informative despre derularea proiectului în presă. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 10 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 85 767 550 lei | 69 391 220 lei |  |  | - |