Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 6019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiență energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Edineț |  | Tel. 024622650 Email: econsiliu@mail.md |  |  |
| Parteneri | - |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Edineț, orașul Edineț |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Crearea condițiilor optime pentru prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț” aplicînd tehnologiile energo-eficiente. Obiectivele specifice: O.S.1: Utilizarea eficientă a cheltuielilor operaționale pentru întreținerea Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț. O.S.2: Dezvoltarea capacităților angajaților Consiliului raional Edineț și a Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț în domeniul asigurării eficienței energetice a obiectului renovat |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Pacienții beneficiari de serviciile medicale prestate de Instituția Medico-Sanitară Publică“Centrul de Sănătate Edineț”; - Consiliul raional Edineț; - Instituția Medico-Sanitară Publică “Centrul de Sănătate Edineț” |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate, m2; inițial - 0, ținta – 142,83 m2 Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1015,04 m2. Produsul 2. Uși eficiente energetic instalate, m2; inițial - 0, ținta – 86,90 m2 Indicator de produs 2: - m2 uși eficiente energetic instalate Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 50,50 m2. Produsul 3. Pereți și tavane izolați termic, m2 ; inițial – 0, ținta – 2 02 m2; Indicator de produs 3: - m2 pereți și tavane izolați termic Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 5785,60 m2. Produsul 4. Reconstrucția capitală a acoperișului; inițial - 0; ținta - 1942,40 m2; Indicator de produs 4: m2 de acoperiș reconstruit capital Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1942,40 m2. Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat; inițial - 0; ținta -1; Indicator de produs 5: Nr. Sistem de încălzire eficient instalat Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1. Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat; inițial - 0; ținta -1. Indicator de produs 6: Nr. Sistem de ventilare eficient instalat Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală eficientă în sectorul EE în cadrul CR Edineț. Indicator de rezultat I: Capitolul EE actualizat în cadrul SDSE a raionului Edineț; (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț și Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Edineț” în domeniul EE este eficientă. Indicator de rezultat 2: CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1); Rezultatul 3: Infrastructura Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” este modernizată din punct de vedere EE. Indicator de rezultat 3: Infrastructura IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” este renovată EE (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). Rezultatul 4: CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” sînt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat. Indicator de rezultat 4: CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). Rezultatul 5: Locuitorii din raionul Edineț informați despre obiectul renovat EE și asigurarea eficienței energetice. Indicator de rezultat 5: Nr. cetățenii din r-l Edineț informați despre obiectul renovat (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 30000). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | A.1. Lansarea activităților proiectului; A.2. Actualizarea și aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineț și integrarea în documentul strategic; A.3. Cooperarea dintre CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” privind asigurarea eficienței energetice a obiectului renovat; A.4. Renovarea IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” și asigurarea eficienței energetice: - schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare; - izolarea termică a pereților; - reconstrucția acoperișului clădirii; - renovarea sistemului de încălzire și ventilare. A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” în asigurarea eficienței energetice a obiectului renovat; A.6. Organizarea campaniei de informare a cetățenilor și beneficiarilor finali privind asigurarea EE a clădirilor publice. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 9 692640,68 lei | 9 692640,68 lei |  |  | - |