Fișa de proiect

| 0 |  |  |  | 6009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiență energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Asigurarea eficienţei energetice a clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi, raionul Briceni |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Briceni |  | Tel. 0247 22057 Email: economiebriceni2006@rambler.ru |  |  |
| Parteneri | APL s. Grimăncăuţi, raionul Briceni |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Briceni, satul Grimăncăuţi |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Crearea condiţiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente. Obiectivele specifice: O.S.1: Reducerea consumului de energie termică a şcolii-Internat Sportive prin renovarea şi termo-izolarea clădirii şcolii-Internat Sportive. O.S.2: Minimizarea cheltuielilor operaţionale a şcolii-Internat Sportive prin instalarea sistemelor electrice, de iluminare, încălzire şi ventilare moderne. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiarii directi ai proiectului: - Discipolii şcolii Naţionale de Box, - 130 tineri sportivi din filialele şcolii Naţionale de Box. - Tinerii din regiune cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani – potenţialii sportivi. Beneficiarii indirecţi ai proiectului: - Părinţii tinerilor sportivi antrenaţi în şcoala Naţională de Box. - Locuitorii raioanelor Briceni, Ocniţa, Edineţ, Rîşcani. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 142,83 m2. Produsul 2. Uşi eficiente energetic instalate Indicator de produs 2: - m2 uşi eficiente energetic instalate Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 86,90 m2. Produsul 3. Pereţi şi tavane izolaţi termic, m2 Indicator de produs 3: - m2 pereţi şi tavane izolaţi termic Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 202 m2. Produsul 4. Corpuri de iluminat eficiente energetic Indicator de produs 4: Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic instalate Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 27. Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat Indicator de produs 5: Nr. Sistem de încălzire eficient instalat Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat Indicator de produs 6: Nr. Sistem de ventilare eficient instalat Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăui, r-l Briceni. Indicator de rezultat I: Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. Grimăncăuţi; (valoare Iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi în domeniul EE este eficientă. Indicator de rezultat 2: - CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE (valoare Iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1); - Contract de delegare a obeictului renovat EE de către CR Briceni către şcoala Naţională de Box este semnat (valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este asigurată din punct de vedere EE. Indicator de rezultat 3: - Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este renovată EE (valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). Rezultatul 4: CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat. Indicator de rezultat 4: - APL II şi II, şcoala Naţională de Box gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate şi manualul operaţional (valoare iniţială 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). Rezultatul 5: Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi despre obiectul renovat EE. Indicator de rezultat 5: - Nr. cetăţenii din r-l Briceni informaţi despre EE (valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 20000) . |  |  |  |  |
| Activitățile principale | A.1. Lansarea activităţilor proiectului; A.2. Elaborarea şi aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuţi şi integrarea acestuia în documentul strategic; A.3. Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi privind asigurarea eficienţei energetice a clădirilor publice; A.4. Renovarea Clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi şi asigurarea eficienţei energetice: - schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare; - izolarea termică a pereţilor şi acoperişului clădirii; - instalarea reţelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED; - construcţia sistemului de încălzire / ventilare - construcţia cazangeriei cu cazane moderne eficiente. A.5. Dezvoltarea capacităţilor a CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcolii Naţionale de Box în asigurarea eficienţei energetice a obiectului renovat; A.6. Organizarea campaniei de informare cetăţenilor şi beneficiarilor finali privind asigurarea EE a clădirilor publice. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 6 927 308,80 lei | 6 927 308,80 lei |  |  | - |