Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 6017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiență energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Sporirea eficienței energetice a instituției medico-sanitar-publică a spitalului raional Fălești |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Fălești |  | Tel. 0259 22650 Email: crfalesti@gmail.com |  |  |
| Parteneri | Primăriile Fălești, Risipeni, Ciolacul Nou, Ișcălău, Chetriș, Glingeni, Mărăndeni, Bălţi |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Fălești, orașul Fălești |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Sporirea accesibilității populației la asistentă medicală performantă, crearea condițiilor optime de spitalizare și ameliorarea condițiilor hoteliere a cetățenilor raionului Fălești Obiectivele specifice: O.S.1: Îmbunătățirea asistenței medicale și calității vieții cetățenilor, prin renovarea termică a blocului curativ A al IMSP Spitalului raional Fălești și reducerea costurilor energetice. O.S.2: Conștientizarea populației privind sporirea eficienței energetice și informarea ei cu rezultatele obținute în cadrul proiectului. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | 88200-locuitori din 76-de localități ale raionului Fălești, beneficiari ai serviciului de medicină. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Fălești și Planul de acțiuni al raionului Fălești în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021 elaborate și adoptate de Consiliului raional; - 7 planuri locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2017-2020 elaborate și adoptate în 7 localități; - 1 parteneriat durabil între autoritățile publice locale de nivelul I; II și Centrele de Sănătate întru implementarea cu succes a proiectului; - Blocul curativ A al IMSP Spitalul raional Fălești revitalizat termic; - 15 000 de locuitori ai primăriilor partenere informații despre utilizarea eficiența a energiei termice și rezultatele proiectului. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Compartimentul Eficiență Energetică din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Fălești adoptată, 8 planuri locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice ale APL elaborate și actualizate. - Memorandum de cooperare între autoritățile publice locale de nivelul I, II și prestatorii de servicii medicale din raionul Fălești privind implementarea cu succes a proiectului, asigurării transparenței și durabilității - Condiții hoteliere îmbunătățite pentru 197 angajați ai spitalului raional și tratarea a 7 500 de bolnavi anual - Abilități consolidate în domeniul eficienței energetice ale APL de nivelul I, II și Spitalului raional Fălești - Nivel sporit de conștientizare a populației privind economisirea energiei |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1.1. Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Fălești și adaptarea compartimentului „Eficiență Energetică”; Activitatea 1.2. Actualizarea planului raionului Fălești de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021; Activitatea 1.3. Elaborarea planurilor locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2017-2020 în 7 localități partenere a proiectului; Activitatea 2.1. Organizarea unui atelier de informare și instruire privind scopul, obiectivele și activitățile planificate, bugetul și rezultatele proiectului; Activitatea 3.1. Efectuarea auditului energetic și elaborare proiectului tehnic al blocului curativ A; Activitatea 3.2. Organizarea de către ADR Nord a procedurilor de achiziție pentru selectarea operatorului economic și atribuirea contractului de lucrări de construcții și montaj și contractarea supraveghetorului tehnic; Activitatea 3.3. Lucrări de reconstrucție și izolare termică a blocului curativ A; Activitatea 3.4. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor, recepția finală și transmiterea serviciilor de construcție beneficiarului; Activitatea 4.1.Crearea Comitetului Director Local și organizarea cooperării eficiente între actorii interesați în realizarea proiectului; Activitatea 4.2. Monitorizarea și evaluarea de către CDL a lucrărilor de construcție și montaj pentru izolarea termică a blocului curativ A, și desfășurarea activităților planificate în proiect; Activitatea 5.1. Organizarea și desfășurarea campaniei de promovare și vizibilitate a proiectului; Activitatea 5.2. Organizarea a 3 seminare de informare și instruire cu participarea reprezentanților organelor APL în domeniul utilizării eficienței a energiei. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 20 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 23 437 723 lei | 23 358 723 lei |  |  | 165 000 lei |