Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 6022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiență energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord prin sporirea eficienței energetice A L.T. ”Dimitrie Cantemir” din Mun. Bălți |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria municipiului Bălți |  | Tel. 023123181 Email: primaria@beltsy.md |  |  |
| Parteneri | Consiliul raional Fălești |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, mun. Bălți si raionul Falesti |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general Sporirea eficienței energetice în RDN prin crearea unui model – tip regional de performanță în eficiența energetică pentru insitituțiile de învățămînt pe baza Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi. Obiective specifice O.S.1: Implementarea pe parcursul 24 de luni a lucrarilor complexe de reabilitare termică a Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi pentru reducerea substanțială a consumului de energie anual și a costurilor operaționale care vor contribui în mod direct la realizarea obiectivelor naționale și regionale de eficiența energetică pentru cladirile publice. O.S.2: Sporirea în RDN pe parcursul realizării proiectului a nivelului de cooperare intersectoriala si interraionala intre administratiile publice si serviciile desconcentrate din mun. Balti și raionul Falesti in vederea cresterii capacitatii de implementare a eficientei energetice in cladirile publice. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord; - Instituțiile de învățămînt din RDN. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produs 1 - 1 Plan de Energie si Clima 2030 a mun. Balti actualizat cu politica dezvoltării regionale in domeniul eficientei energetice in cladirile publice in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Strategie locala de dezvoltare a partenerului de proiect actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul eficientei energetice in cladirile publice in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si partenerul de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 3 - Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi termic reabilitat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) Produs 4 - 1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii elaborat și aprobat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliul raional Falesti consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de termoficare pentru cladirile publice in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 2 strategii locale de eficienta energetica armonizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul eficientei energetice in cladirile publice). Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de termoficare pentru cladirile publice in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de termoficare pentru cladirile publice in Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi reabilit termic ). Rezultat 4: APL-urile din mun. Balti si APL partenere cit şi prestatorii de servicii (IM „Balti Gaz”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de termoficare pentru cladirile publice in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 capacitati de gestionare consolidate). Rezultat 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de termoficare pentru cladirile publice in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 companie de constientizare organizata). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1 Activitate 1.1.1 Armonizarea Planului de Energie Durabila si Clima a mun. Balti 2030 cu politica dezvoltării regionale in domeniul eficientei energetice in cladirile publice in RDN. Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiei locale de dezvoltare a partenerului de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul eficientei energetice in cladirile publice in RDN. Activitatea 2 Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului Activitate 2.2.1 Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si partenerii proiectului. Activitatea 3 Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de reabilitare termică a Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi. Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de reabilitare termică a Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi in conformitae cu legislatia in vigoare. Activitate 3.1.4 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare termică a Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi Activitate 3.1.5 Realizarea lucrărilor de reabilitare termică a Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi. Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare termică a Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun. Bălţi, conform planului de implementare a lucrarilor. Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitatea 4 Activitate 4.1.1 Elaborarea studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii IM „Termo Gaz Balti” Activitate 4.1.2 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii IM „Termo Gaz Balti” Activitate 4.1.3 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - IM „Termo Gaz Balti” Activitatea 5 Activitate 5.1.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și rezultatele lui Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative şi de conştientizare în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 5.1.3 Elaborarea si diseminarea setului de materiale informative şi de conştientizare. Activitate 5.2.1 Organizarea campaniei de constientizare cit si de informare despre rezultatele proiectului. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 25998320,00 lei | 24911400,00 lei |  |  | 1076920,00 lei |