Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 4014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole în raionul Rîşcani |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Rîşcani |  | Tel. 0256 22058 Email: consiliu@riscani.md |  |  |
| Parteneri | - APLI or. Edineţ - APL II: Rîşcani, Glodeni, Edineţ, Drochia, Soroca, Briceni - APC: Ministerul economiei, Ministerul agriculturii şi industriei alimentare |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Rîşcani |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale pentru asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone de legume şi fructe, în condiţii igienice,de calitate şi în folosul consumatorilor. Obiectivele specifice: O.S.1: Construcţia pieţei regionale en-gros cu conectarea la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces. O.S.2: Crearea mecanismului de funcţionare a pieţei regionale en-gros şi de promovare a serviciilor pieţei regionale en-gros. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Populaţia RDN. - Reţeaua de alimentaţie publică, cantine, lanţuri de magazine, complexe comerciale etc. - Comercianţi en-gros; - Comercianţi cu amănuntul. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 1 memorandum între APL partenere semnat (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 –1 memorandum semnat). - 1 piaţă regională en-gros cu suprafaţa de 3,3 ha, construită, amenajată şi conectată la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 -1 piaţă regională en-gros construită şi amenajată); - 1 structură de management a pieţei instituită iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 – circa 20 de locuri de muncă create).. - 20 de noi locuri de muncă create (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 –circa 20 de locuri de muncă create). - 1 campanie de informare organizată (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 –1 campanie de informare desfăşurată). - 1 set de materiale pentru promovarea rezultatelor proiectului şi serviciilor pieţei editat organizată (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 –1 set editat). - 2 evenimente (1 festival regional şi 1 expoziţie tîrg) de promovare desfăşurate - iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 –2 evenimente desfăşurate). |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Cooperarea dintre autorităţile publice locale din raioanele Rîşcani, Glodeni, Edineţ, Drochia, Soroca, Briceni pentru asigurarea comercializării produselor autohtone de legume şi fructe, în condiţii igienice este eficientă (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 -1 memorandum de colaborare elaborat/semnat). Rezultatul 2: Infrastructura de distribuire a produselor agricole de legume şi fructe din RDN este îmbunătăţită (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 -1 piaţă regională en-gros construită şi amenajată) Rezultatul 3: Consiliul raional Rîşcani este capabil să gestioneze în mod eficient piaţa regională en-gros (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 -1 structură de management a pieţei instituită). Rezultatul 4: APL-urile şi producătorii agricoli din regiune se implică activ în îmbunătăţirea serviciului de distribuire a fructelor şi legumelor proaspete şi calitative în condiţii igienico-sanitare adecvate (iniţial 2016 – 0; ţinta 2020 -1 campanie de informare şi promovare desfăşurată). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1: Activitate 1.1.1 Organizarea şedinţei de lansare a activităţilor proiectului cu semnarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Activitate 1.1.2 Elaborarea şi semnarea unui memorandum de colaborare dintre autorităţile publice locale din raioanele Rîşcani, Glodeni, Edineţ, Drochia, Soroca, Briceni şi or.Edineţ pentru asigurarea comercializării produselor autohtone de legume şi fructe, în condiţii igienice este eficientă Activitatea 2: Activitate 1.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului Activitate 1.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrii tehnici pentru achiziţii pentru responsabilul tehnic de monitorizare a lucrărilor de construcţie Activitate 1.1.3 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul tehnic de monitorizare a lucrărilor de construcţie şi selectarea lui în conformitate cu legislaţia în vigoare. Activitate 1.1.4 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de construcţie a pieţei în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 1.1.5 Selectarea prin tender a operatorilor economici pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a pieţei, precum şi de conectare a lor la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces Activitate 1.1.6 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de construcţie şi conectare la utilităţi publice, căi de acces a pieţei Activitate 1.1.7 Lucrări de construcţie şi amenajare a pieţei regionale en-gros cu conectarea la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces Activitate 1.1.8 Monitorizarea activităţilor de construcţie conform planului de implementare a proiectului. Activitate 1.1.9 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţia echipamentului necesar pentru amenajarea pieţei regionale Activitate 1.1.10 Organizarea achiziţiile publice pentru bunuri în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 1.1.11 Achiziţionarea utilajului, tehnicii şi altor bunuri pentru amenajarea pieţei Activitate 1.1.2 Recepţia lucrărilor de şi transmiterea bunurilor create beneficiarului Activitatea 3: Activitate 3.1.1 Crearea cadrului instituţional de management al pieţei (SRL) Activitate 3.1.2 Aprobarea nomenclatorului de servicii şi tarife Activitate 3.1.3 Angajarea personalului pieţei Activitatea 4: Activitate 4.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţia serviciilor de organizare a campaniei de informare despre proiect şi rezultatele lui Activitate 4.1.3 Organizarea achiziţiile publice în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 4.1.4 Elaborarea materialelor promoţionale şi informaţionale Activitate 4.1.5 Desfăşurarea campaniilor de informare pentru promovarea rezultatelor proiectului şi serviciilor pieţei regionale prin intermediul, materialelor publicitare şi mass-media Activitate 4.1.6 Lansarea pieţei regionale Activitate 4.1.7 Organizarea evenimentelor regionale de promovare a serviciilor pieţei regionale |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 20 020 000 lei | 20 000 000 lei |  |  | 20 000 lei |