Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 4026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în cadrul Parcului Industrial Edinet |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria orașului Edinet |  | Tel. 024622701 Email: costelus67@rambler.ru |  |  |
| Parteneri | Ministerul Economiei, Consiliul Raional Edinet |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Edineț |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Susținerea dezvoltării activităților economice în Regiunea de Dezvoltare Nord prin crearea condițiilor optime de funcționare a Parcului Industrial Edineţ Obiectivele specifice: O.S.1: Lucrări de procurare si instalare a unei Stații Electrice 110/10Kv. O.S.2: Construcția a unei Liniei Electrice Aeriene 110kV de conectare a Parcului industrial la rețelele de aprovizionare cu energie electrica O.S.3: Conectarea Parcului Industrial Edineț la linia de aprovizionare cu energia electrica O.S.4: Amenajarea Parcului Industrial Edineţ pe parcursul a 2 ani si atragerea 10 rezidenți. O.S.5: Crearea unui incubator de afaceri –sprijinul de dezvoltare a viitoarelor IMM pe teritoriul PI Edinet O.S.6: Informarea populației Regiunii de Dezvoltare Nord despre oportunitățile, posibilitățile si condițiile de inițiere a afacerilor in cadrul Parcului industrial Edinet. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Circa 10 agenți economici, rezidenți ai Parcului Industrial; - Circa 1000 angajați ai Parcului Industrial şi familiile acestora din raionul Edineţ şi din raioanele învecinate; - Circa 15 % din populația întoarsă de peste hotarele ţării (potențiali rezidenţi/angajaţi) - Primăria or. Edineţ. - Populaţia raionului Edineţ, precum şi a raioanelor limitrofe din regiune. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - Linie Electica Aeriana 110kV – 2000 m - 500 m2 drum construit - 50 copaci decorativi saditi - Un ecran, proiector, leptop, 150 scaune, 2 mese mari, tabla portativa, 2 boxe, un printer –copiator procurat - Sala de conferinte de 150 locuri amenajata - Articole in presa, emisiunile la radio si TV - 3 panouri informaţionale (la şantierele de construcţie, la intrare în oraş şi primăria Edineţ) buclete, pliante etc |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Statie Electrica 110/10kV construita. - Linie Electica Aeriana 110kV construita. - Mediu favorabil pentru atragerea rezidentilor creat; - Circa 10 rezidenюi vor beneficia de condiţiile create pentru dezvoltarea afacerilor - Circa 1000 posibili angajați care vor fi asigurați cu condiții normale de lucru în cadrul Parcului Industrial Edineţ; - Un incubator de afaceri creat in interiorul blocului administrativ al PI - O sala de conferințe pentru petrecerea seminarelor echipata modern - Nivelul de trai ridicat a circa 80,0 mii locuitori ai raionului Edineţ şi a populației raioanelor limitrofe din regiune. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura conform legislației in vigoare - Promovarea si pregătirea implementării proiectului. - Lucrări de procurare si instalare a Statiei Electrice 110/10Kv. - Lucrări de construcție a Liniei Electice Aeriene 110kV de conectare a Parcului industrial la rețelele de aprovizionare cu energie electrica. - Achiziția utilajului si inventarului necesar pentru dotarea incubatorului de afaceri din blocul administrativ a Parcului Industrial-viitoarea sala regionala pentru petrecerea seminarelor si forumurilor economice regionale si naționale . - Amenajarea teritoriului Parcului Industrial. - Recepția finala a proiectului. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 18 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 19 900 000 lei | 19 900 000 lei |  |  | - |