Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 4021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria municipiului Bălți |  | Tel. 0231 23181 Email: primaria@beltsy.md |  |  |
| Parteneri | - Consiliul raional Glodeni, - Consiliul raional Riscani, - Consiliul raional Singerei, - Consiliul raional Falesti. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, mun. Bălți, raioanele Fălești, Glodeni, Râșcani, Sângerei |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Sporirea atractivității investiționale a RDN prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălţi. Obiective specifice: O.S.1: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”. O.S.2: Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a investițiilor și dezvoltării sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei a reprezentanților din structurile de profil din Microregiunea Bălți |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Parcul Industrial ”Răut”; Rezidenții existenți ai Parcul Industrial ”Răut”; circa 1000 de angajaţii ai rezidenţilor (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT) şi familiile acestora - Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN - Ministerul Economiei al R.M.; - 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord; Antreprenori; Potențialii investitori. - 100 de reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de nivelul II şi 100 de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin familizare cu rezultatele proiectului; - Circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălţi – prin dezvoltarea industriei şi prin urmare apariţia noilr locuri de muncă şi posibilitatea de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în municipiu (alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din cele raioane vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul şomajului în urma creării locurilor noi de muncă în PI ”Răut”, - agenţii economici, care vor fi selectaţi in urma achiziţiilor publice pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai reţelelor. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produs 1 - 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partene de proiect actualizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4). Produs 2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 3 - 1 Centrul de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei) cu sali de expozitii, traininguri si conferinte creat (suprafața totală de 1200 m2) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) - 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” modernizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) Produs 4 - 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii - CEPI - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - CEPI elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 conferință specializată de lansare a CEPI si promovare a serviciilor acestuia (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI si partenere de proiect (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 5). |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului). Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” este modernizat). Rezultat 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management creata). Rezultat 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor cu CEPI din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN. Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN. Activitatea 2 Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului Activitate 2.2.1 Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect . Activitatea 3 Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI. Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in conformitae cu legislatia in vigoare. Activitate 3.1.4 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI Activitate 3.1.5 Realizarea lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI . Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI , conform planului de implementare a lucrarilor. Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” Activitate 3.2.2 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” Activitate 3.2.4 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 3.2.5 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. Activitate 3.2.7 Monitorizarea de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” conform planului de implementare a proiectului. Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor. Activitate 3.2.9 Recepția finala a lucrărilor Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitatea 4 Activitate 4.1.1 Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI instituită în baza Regulamentului de functionare aprobat Activitate 4.1.2 Elaborarea studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitatea 5 Activitate 5.1.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și rezultatele lui Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative şi de conştientizare în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 5.1.3 Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de materiale de promovare a potentialului si infrastructurii industriale a partenerilor de proiect. Activitate 5.2.1 Organizarea campaniei de informare privind potentialul industrial al regiunii cit si despre rezultatele proiectului. Activitate 5.3.1 Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord. Activitate 5.4.1 Pregatirea si semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 43945350,00 lei | 20000000,00 lei |  |  | 23945350,00 lei |