Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 3006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 3. Managementul deșeurilor solide |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Extinderea şi îmbunătăţirea proiectului de management integrat al deșeurilor solide "Un mediu curat pentru o societate durabilă" în raionul Florești. |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Florești |  | Tel. 0250 22058 Email: consiliulfr@yahoo.com |  |  |
| Parteneri | Administrația Publică Locală (APL) or. Florești, APL or. Ghindeşti, APL or Mărculeşti , APL s. Vărvăreuca, APL com. Ghindeşti (Hîrtop, Ţîra), APL s. Rădulenii Vechi, APL s. Pragila, APL s. Lunga, APL s. Mărculeşti, APL s. Băhrineşti, APL com Gura Camencii (Gvozdova, Bobuleşti), APL com Roşietici (Roşieticii Vechi, Cenuşa), APL com. Alexeevca ( Dumitreni), APL com. Prodănești (Căprești), APL com. Ștefănești, APL com. Citulești, APL s. Cașunca, APL com. Gura Căinarului (Zarojeni), s. Bahrinești, SA “Servicii Salubrizare Floresti”. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Regională Nord, raionul Florești, or. Floreşti, Ghindeşti, Mărculeşti şi 24 localităţi rurale – Alexeevca, Dumitreni, Ciutulești, Domulgeni, Ghindești, Hîrtop, Țîra, Gura Camencii, Bobulești, Gvozdova, Gura Căinarului, Zarojeni, Lunga, Mărculești, Prajila, Prodănești, Căprești, Rădulenii Vechi, Roșietici, Cenușa, Roșieticii Vechi, Ștefănești, Vărvăreuca, Bahrinești. |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Acces asigurat la servicii de management al deșeurilor solide a populației din raionul Florești. Obiectivele specifice: O.S.1: Informarea și sensibilizarea populației privind gestionarea deșeurilor la nivel raional; O.S.2.: Îmbunătăţirea serviciului de management al deșeurilor solide prin extinderea serviciilor de colectare , transportare și elimenare a deșeurilor în 24 localităţi rurale şi 3 localităţi urbane din raionul Floreşti. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | 34 298 persoane ceea ce constituie 70% din numărul total al populaţiei din localităţile participante la proiect, din care 10 458 persoane din 126 de blocuri multietajate ; 190 ageţi economici; 80 instituţii publice; 29 200 persoane informate 10 ONG-uri implicate în instruire şi informare. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | 1. Capitolul Managimentul Deșeurilor Solide (MDS) din7 planuri de dezvoltare locală din localitățile selectate din raionului Florești sunt elaborate (Valoare inițială 0; Ținta Capitolul MDS a 7 planuri de dezvoltare locala elaborate;). 2. 7 decizii a Consiliilor Locale a APL I de aprobare a Capitolul MDS (Valoare inițială 0; Ținta 7 decizii a Consiliilor Locale a APL I aprobate;) 3. Intențiile de cooperare intercomunitară în cele 7 APL niv. I în care se va extinde serviciul de Management a Deșeurilor Solide (MDS) sunt stabilite (Valoare inițială 0; Ținta anul 7 acorduri provizorii sunt semnate;) 4. Operatorul regional de servicii MDS este extins în 7 noi localități (Valoare inițială 11 contracte de delegare a serviciului de MDS către prestatorului regional de servicii SA Servicii Salubrizare Floresti ; Ținta 7 contracte noi (în total 18 contracte) de delegare a serviciului MDS către prestatorul regional SA Servicii Salubrizare Floresti sunt semnate de APL din r-nul Florești ;) 5. Statutul si capitalul statutar al Operatorului Regional (SA Servicii Salubrizare Floresti) de servicii de MDS este modificat( Valoare inițială 12 decizii de fondare a unui operator MDS regional aprobate de către 11 APL din raionul Florești; Ținta 10 decizii ale APL I și 1 decizie a APL II, fondatori a SA Servicii Salubrizare Floresti, de modificare a Statututului si Capitalului statutar al Operatorului Regional de servicii MDS sunt aprobate;) 6. 1 Buldozer destinat pentru prestarea serviciului MDS este procurat ( Valoare inițială 0 ; Ținta 1 buldozer procurat;) 7. 14 500 Pubelele destinate pentru îmbunătățirea și extinderea serviciului de MDS sunt procurate ( Valoare inițială SA Servicii Salubrizare Floresti are în dotare 618 containere de 1,1 m³ și 515 pubele de 240 l; Ținta 14 500 Pubelele procurate ;) 8. Un program de instruire privind dezvoltarea capacității operatorului de servicii MDS este implementat ( Valoare inițială 32 de angajați ai SA Servicii Salubrizare Floresti instruiți; Ținta 45 de angajați ai SA Servicii Salubrizare Floresti sunt instruiți ;) 9. Manualul operațional al operatorului de servicii MDS și Metodologia de calcul a tarifului MDS este prezentat ( Valoare inițială11 APL I și 1 APL II au fost familiarizate cu Manualul operațional și Metodologia de calcul a tarifului MDS al operatorului de servicii MDS; Ținta 18 APL I și 1 APL II au fost familiarizate cu Manualul operațional și Metodologia de calcul a tarifului al operatorului de servicii MDS;) 10. O vizită de studiu la prestatorul de servicii MDS a fost efectuată( Valoare inițială 11 APL I și 1 APL II au efectuat vizita de studiu la SA Servicii Salubrizare Floresti ; Ținta18 APL I și 1 APL II au efectuat vizata de studiu la SA Servicii Salubrizare Floresti; ) 11. Ședințele Comitetul Director Local (CDL) sunt organizate în mod regulat( Valoare inițială Nu există CDL; Ținta minimum 4 întruniri organizate ;) 12. Comitete Locale de Cetăţeni formate (Valoare inițială12 de CLC in localitățile din raioanele Florești sunt create; 2 întruniri organizate; Ținta 7 noi CLC sunt create (total 19), minimum 4 întruniri organizate;) 13. Campania de informare şi conștientizare a cetățenilor în raioanul Floresti realizată (Valoare inițială 1 campanie MDS petrecută în 11 APL I ; Ținta3000 de materiale promoționale, 20 panouri informaționale, 4 reportaje TV, 4 articole în ziar 100 de tricouri, 100 de genți de pînză sunt distribuite in 18 APL I ;) |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com.Roșietici, com. Ciutulești, com. Ștefănești, com. Prodănești, s. Domulgeni, com. Alexeevca,c om. Gura Căinarului, unde se va extinde serviciul de Management a Deșeurilor Solide (MDS), constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de management a deșeurilor solide în raionul Florești regiunea de dezvoltare nord (Valoare inițială În rezultatul implementării proiectului “Un mediu curat pentru o societate durabilă” au fost elaborate și aprobate 12 capitole MDS a planurilor de dezvoltare locala al 12 APL din r-nul Florești ; Ținta19 capitole MDS a planurilor de dezvoltare locala al 19 APL din r-nul Florești ) 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Florești pentru furnizarea serviciilor de management a deșeurilor solide este eficientă (Valoare inițială În rezultatul implementării proiectului “Un mediu curat pentru o societate durabilă” au fost semnate 12 acorduri de cooperare intercomunitare și a fost fondat operatorul regional de prestare a serviciilor de MDS cu statut și capital statutar aprobat; Ținta 7 APL-uri din raionul Florești, unde se va extinde serviciul, semnează Acorduri de Cooperare Intercomunitare (Total 19) și 12 decizii ale fondatorilor de modificare a Statutului și de majorare a capitalul statutar aprobate) 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor de management a deșeurilor solide în raionul Florești este îmbunătățită (Valoare inițială MDRC și ADR Nord au efectuat achizițiipublice din resursele oferite pentru infrastructură în sectorul MDS din Fondul German de Investiții și alte surse de finanțare ; Ținta 2 măsuri investiționale planificate în raionul Florești sunt implementate în conformitate cu regulamentele si standardele de calitate definite/stabilite) 4. APL-urile din raionul Floresti şi prestatorul de servicii SA “Servicii Salubrizare Florești” sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de management a deșeurilor solide (Valoare inițială Operatorul de gestionare a serviciului de MDS din Florești are 83 persoane (40 bărbați si 43 femei ; Ținta 88 de angajați instruiți gestionează serviciul de MDS conform instrumentelor interne actualizate și manualul operațional.) 5. APL-urile și cetățenii din localitățile din raionul Florești se implică activ în îmbunătățirea serviciului de Management a Deșeurilor Solide (Valoare inițială 54 % din populația APL I în care există serviciul regional de MDS din raionul Florești este contractată și achită în mod regulat taxa pentru evacuarea deşeurilor ; Ținta 70% din populația APL I în care există serviciul regional de MDS din raionul Florești este contractată și achită în mod regulat taxa pentru evacuarea deşeurilor.) |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Actualizarea planurilor locale, în cele 7 administrații publice locale în care se va extinde serviciul MDS, la capitolul MDS. - Prezentarea planurilor locale, în cele 7 administrații publice locale în care se va extinde serviciul MDS, la capitolul MDS , tuturor părților cointeresate. - Aprobarea planurilor locale la capitolul MDS actualizate la ședințele consiliilor locale. - Discutarea opţiunilor de instituţionalizare a cooperării inter-comunitare pentru prestarea serviciilor MDS în localitățile unde se va extinde serviciul. - 5. Semnarea şi aprobarea acordurilor de cooperare inter-comunitară în localitățile unde se va extinde serviciul. - Primirea deciziilor consiliilor locale cu privire la aceptarea delegării serviciului de MDS către prestatorul regional de servicii în localitățile unde se va extinde serviciul. - Semnarea contractelor de delegare a serviciului de MDS către prestatorul regional de servicii MDS în localitățile unde se va extinde serviciul. - Convocarea Sedintei Actionarilor SA ”Servicii Salurizare Floresti” - Elaborarea si aprobarea deciziilor consiliilor locale a APL de modificare a capitalului statutar a SA „Servicii salubrizare Florești”. - Modificarea si inregistrarea Statutului SA “Servicii Salubrizare Florești” la Camera Inregistrării de Stat. - Reînregistrareea Actiunilor SA ”Servicii Salurizare Floresti” la CNPF. - Elaborarea şi aprobarea documentatiei tehnice şi a caietelor de sarcini la nivel naţional. - Organizarea achiziţiilor publice. - Asigurarea executarii contractului de achiziții publice - Transferul de proprietate, a buldozerului, către SA ”Servicii Salubrizare Floresti”. - Elaborarea si aprobarea Caietului de Sarcini cu specificatiile tehnice pentru procurarea a 14 500 pubele cu volum de 0,12m3 destinate serviciului de MDS - Organizarea achiziţiilor publice . - Asigurarea executarii contractului de achiziții publice. - Transferul de proprietate, a pubelelor procurate, către SA ”Servicii Salubrizare Floresti”. - Elaborarea modulelor de instruire privind dezvoltarea capacității operatorului de servicii MDS. - Instruirea angajaţilor prestatorului regional de servicii MDS din Floresti. - Prezentarea Manualului Operational a Prestatorului de servicii si a Metodologiei de calcul a tarifului APL niv. I în care sa extins serviciul de MDS. - Prezentarea reprezentanţilor APL în care sa extins serviciul de MDS Regulamentul de formare si aplicare a tarifului de colectare a deșeurilor și colectarea plaților. - Efectuarea vizitei de studiu la prestatorul de servicii MDS pentru toate părțile implicate la implementarea proiectului . - Instituirea Comitetului Director Local. - Desemnarea managerului de proiect local. - Organizarea ședințelor Comitetului Director Local. - Instituirea Comitetelor Locale de Cetățeni. - Elaborarea Regulamentului de Funcţionare a Comitetelor Locale de Cetățeni. - Ateliere de lucru privind rolul și desfășurarea activității a Comitetelor Locale de Cetățeni. - Organizarea întrunirilor Comitetelor Locale de Cetățeni (CLC). - Elaborarea materialelor promoţionale în parteneriat cu CLC. - Distribuirea materialelor promoţionale si organizarea evenimentelor de informare si educare. - Informarea cetăţenilor prin intermediul mass mediei locale (televiziune, ziar). |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 10 751 300 lei | 10 464 500 lei |  |  | 286 800 lei |