Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 5029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 5. Sporirea atractivității turistice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s.Calaraşeuca |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul Raional Ocniţa |  | Tel. 0271 22650 Email: presedinte@ocnita.md |  |  |
| Parteneri | - APL Calaraşeuca, r-l Ocniţa - APL Unguri, r-l Ocniţa - APL Arioneşti, r-l Donduşeni - APL Pocrovca, r-l Donduşeni - Satul Broniţa, r-n Moghiliov Podolisk, Ukraina |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, comuna Calaraşeuca, r-l Ocniţa |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Crearea oportunităţilor de includere în circuitul turistic cultural și religios naţional şi internaţional a obiectului de cult Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s.Calaraşeuca, r-l Ocnița, contribuind la creșterea potențialului turistic și a gradului de atractivitate a raionului Ocnița și a Regiunii de Dezvoltare Nord. Obiectivele specifice: O.S.1: Modernizarea infrastructurii de acces spre “Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului” din s.Calaraşeuca, prin construcţia a 4,62 km drum local Otaci-Calaraseuca-Unguri. O.S.2: Promovarea turismului monahal și a culturii monahale prin valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural din zonă |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Turiști si excursioniști intraregionali: or. Ocnița (circa 54.600 locuitori), s. Arioneşti, r-l Donduşeni (1928 locuitori), s. Pocrovca, r-l Dondușeni (1100 locuitori); - Turiști extraregionali, constituiţi din tineri și adulți care practică turismul neorganizat: or. Mogîliv-Podil’s’kîi, Ucraina (circa 31938 locuitori), s. Broniţa, r-l Mogîliv-Podil’s’kîi, Ucraina (2434 locuitori); - Circa 5000 turiști de grup și familie (turism cultural, ecleziastic sau de agrement în Regiune); - Grupuri organizate de preșcolari, școlari, studenți; - Circa 15- 20 delegații oficiale; - Circa 1500 participanți ai manifestărilor culturale tradiționale din zonă |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 1 Grup de lucru pe domeniul Turism format - 5 Strategii de dezvoltare locale şi raionale actualizate şi aprobate în domeniul Turism. - Acord de parteneriat în domeniul Turism semnat - Grup de monitorizare şi evaluare local creat - Plan de Monitorizare şi evaluare a proiectului cu stabilirea indicatorilor elaborat - Contract de prestări servicii între APL Calaraşeuca şi SA Drumuri Ocniţa semnat. - Plan de durabilitate a proiectului cu stabilirea indicatorilor elaborat - 4,62 km de drum de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din satul Calaraşeca cu îmbrăcăminte rigidă, renovat capital; - 2 poduri construite capital - 1 staţiune de popas construită - 1 parcare amenajată - 1 Grup sanitar construit - 2 Cursuri de instruire pentru potențialii prestatori de servicii turistice realizate; - 1 Conferinţă regională realizată - 2 panouri informative; - 1 pliant-hartă (2000 exemplare); - 1500 afișe promoţionale editate și distribuite. - 5 articole de promovare publicate în presa regională și națională. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul „Turism” în raionul Ocniţa Rezultatul 2: Cooperarea dintre APL I și II este eficientă Rezultatul 3: 1 APL II și 4 APL I din raionul Ocniţa sunt capabili să menţină şi să dezvolte proiectul prin extinderea serviciilor în turism din zonă Rezultatul 4: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de transport şi agrement către obiectivul turistic Mănăstirea Calaraşeuca este dezvoltată Rezultatul 5: Cetățenii din zona de implementare a proiectului informați despre obiectul renovat, investiţiile realizate, importanţa dezvoltării turismului. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Activitatăţi de planificare și programare locală armonizată în sectorul „Turism”, r-l Ocniţa - Formarea grupului de lucru pe domeniul Turism - Elaborarea/actualizarea capitolului Turism din strategiile locale (s. Calaraşeuca, s.Unguri, s.Arioneşti (Donduşeni), s.Pocrovca (Donduşeni) şi a strategiei raionale Ocniţa. - Aprobarea capitolelor privind Turism de către CL şi CR. II. Activităţi de cooperare dintre autoritățile publice locale de nivel II (CR Ocniţa )şi nivel I (s. Calaraşeuca, s.Unguri, s.Arioneşti (Donduşeni), s.Pocrovca (Donduşeni), s. Broniţa, r-l Mogîliv-Podil’s’kîi, Ucraina în domeniul Turismului - Lansarea proiectului; - Semnarea acordului de cooperare în domeniul Turismului de către CR Ocniţa şi APL de nivel I partenere. - Crearea Grupului local dei monitorizare şi evaluare a proiectului - Elaborarea Planului de Monitorizare şi evaluare a proiectului cu stabilirea indicatorilor III. Activități de dezvoltare a nivelului de gestionare şi dezvoltare a serviciilor turistice - Şedinţe de lucru cu partenerii proiectului privind stabilirea modalităţilor de gestionare şi delegarea responsabilităţilor. - Atelier de lucru participativ pentru elaborarea Planului de durabilitate a proiectului. IV. Activități de de reabilitare a drumului şi creare a infrastructurii turistice. - Lucrări de pregătire a şantierului; - Lucrări de terasament, profilare şi consolidare cu înlăturarea îmbrăcămintei existente a drumului şi consolidarea acostamentelor cu strat de piatră; - Amenajarea îmbrăcămintei rutiere, amenajarea benzilor de circulaţie, amenajarea bordurii şi a trotuare din beton monolit şi elemente prefabricate de beton; - Amenajarea rigolei de scurgere a apelor; - Reparaţia podeţelor - Construcţia şi amenajarea platformei pentru staţionare şi virare (parcare auto, indicatori, panouri şi elemente de dirijare, sistem de iluminare stradală); - Construcţia şi amenajarea unui loc turistic de utilitate publică (Popas turistic), - Construcţia a 1 Grup sanitar - Recepţia şi darea în exploatare a obiectului construit. V. Activități de instruire și sensibilizare a cetățenilor privind practicarea turismului rural şi promovarea rezultatelor proiectului - Realizarea activităţilor de diseminare a informaţiilor despre proiect; - Realizarea a 2 seminare de instruire în domeniul turismului pentru potențialii agenți economici. - Elaborarea materialelor promoționale: 2 panouri informative, 2000 pliante-hartă, 1500 afișe de promovare. - Desfăşurarea conferinţei regionale de finalizare a proiectului. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 18 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 24012500 lei | 24012500 lei |  |  | - |