Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 5020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 5. Sporirea atractivității turistice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Amenajarea parcării auto și reabilitarea drumului de acces la Mănăstirea cu Hramul „Naşterea Domnului” din s. Zabriceni |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul Raional Edineţ |  | Tel. 0246 22650 Email: econsiliu@mail.md |  |  |
| Parteneri | CR Rîşcani CR Briceni APL I Edineţ APL I Zabriceni APL I Brînzeni APL I Alexeevca APL I Bleşteni |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, s. Zabriceni, r-l Edineţ |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Sporirea atractivității turistice a Mănăstirii cu Hramul “Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni, r-l Edineţ Obiectivele specifice: O.S.1: Reabilitarea şi modernizarea drumului de acces către Mănăstirea “Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni r-l Edineţ L 53 timp de 24 luni. O.S.2: Creşterea gradului de informare a turiştilor asupra resurselor turistice din raionul Edineţ; |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Circa 7000 locuitori ai localităţilor limitrofe (s. Brînzeni, Alexeevca, Bleşteni, or. Edineţ); - Turişti din întreaga ţară care vor afla despre zonă şi Mănăstirea din s. Zăbriceni; - Turişti străini aflaţi în ţară, cît şi cei care decid să viziteze Republica Moldova prin îmbunătăţirea accesului către Mănăstire şi promovarea realizată vor beneficia de informare cu privire la lăcaşul de cult din zonă şi bogăţiile spirituale şi naturale ale raionului Edineţ. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - Grup de lucru pe domeniul Turism format; - 7 Strategii de dezvoltare locale şi raionale actualizate şi aprobate în domeniul Turism; - 7 Planuri locale/raionale anuale actualizate în domeniul turismului; - Echipă de monitorizare şi evaluare locală creată; - 1 Acord de cooperare în domeniul Turismului senat de către CR Edineţ, CR Briceni, CR Rîşcani şi 5 APL partenere (or. Edineţ, s.Zabriceni, s.Alexeevca, s.Bleşteni, s.Brînzeni); - Plan de Monitorizare şi evaluare a proiectului cu stabilirea indicatorilor elaborat; - Plan de durabilitate a proiectului elaborat; - Drumul de acces L53 renovat; - 6 indicatoare instalate; - Parcare auto amenajată în fața Mănăstirii cu instalarea a 20 de piloni electrici și 10 tomberoane de colectate a deșeurilor pe teritoriul parcării auto; - Acord între partenerii proiectului şi Direcția de Producție a Gospodăriei Locativ - Comunale Edineţ în vederea întreţinerii drumului renovat şi evacuării deşeurilor din zona proiectului semnat; - 1 Atelier de identificare şi valorificare a resurselor externe în scopul dezvoltării serviciilor turistice; - 4 panouri informative instalate; - 2000 pliante informative; - 1 Expo-tîrg al produselor ecologice organizat. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul „Turism” în raionul Edineţ Rezultatul 2: Cooperarea dintre 5 APL I și 3 APL II este eficientă Rezultatul 3: 3 APL II și 5 APL I din raionul Edineţ sunt capabili să menţină şi să dezvolte proiectul prin extinderea serviciilor în turism din zonă Rezultatul 4: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de turism public este îmbunătățită Rezultatul 5: Cetățenii din zona de implementare a proiectului informați despre obiectul renovat, investiţiile realizate, importanţa dezvoltării turismului. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Activitatăţi de planificare și programare locală armonizată în sectorul „Turism”, r-l Edineţ - Formarea grupului de lucru pe domeniul Turism - Elaborarea/actualizarea capitolului Turism din strategiile locale (or. Edineţ, s.Zabriceni, s.Alexeevca, s.Bleşteni, s.Brînzeni) şi a celor raionale (Edineţ, Briceni, Rîşcani) - Aprobarea capitolelor privind Turism de către CL (or. Edineţ, s.Zabriceni, s.Alexeevca, s.Bleşteni, s.Brînzeni) şi CR (Edineţ, Briceni, Rîşcani) - Actualizarea Planurilor locale anuale pentru sectorul Turism ale or. Edineţ, s.Zabriceni, s.Alexeevca, s.Bleşteni, s.Brînzeni şi a raioanelor Edineţ, Briceni, Rîşcani II. Activităţi de cooperare dintre autoritățile publice locale de nivel II (Edineţ, Briceni, Rîşcani) şi I (or. Edineţ, s.Zabriceni, s.Alexeevca, s.Bleşteni, s.Brînzeni) din r-l Edineţ în domeniul Turismului - Lansarea proiectului; - Crearea echipei locale de implementare şi monitorizare a proiectului; - Întruniri de lucru a partenerilor şi a beneficiarilor proiectului; - Semnarea acordului de cooperare în domeniul Turismului de către CR Edineţ, CR Briceni, CR Rîşcani şi 5 APL partenere (or. Edineţ, s.Zabriceni, s.Alexeevca, s.Bleşteni, s.Brînzeni); - Elaborarea Planului de Monitorizare şi evaluare a proiectului cu stabilirea indicatorilor; - Elaborarea Planului de durabilitate a proiectului. III. Activitati de executie a lucrărilor de construcție și de achizitie a bunurilor și serviciilor necesare proiectului 3.1 Activităţi de reabilitare a drumului L-53 - Desfacerea, prefabricarea si instalarea bordurilor de beton; - Asfaltarea a 9481m. de drum L-53, amenajarea benzilor de circulaţie, amenajarea bordurii şi a trotuare din beton monolit şi elemente prefabricate de beton; - Instalarea a 6 indicatoare. 3.2 Activităţi de construcţie şi amenajare a parcării auto. - Pregătirea terenului - Asfaltarea terenului pentru parcare - Efectuarea marcajelor - Instalarea a 20 piloni electrici cu becuri econome - Instalarea a 10 tomberoane pentru deşeuri menajere - Construcţia unui Popas touristic - Construcţia unui Grup sanitar public IV. Activități de dezvoltare a nivelului de gestionare a serviciilor turistice - Şedinţe de lucru cu partenerii proiectului privind stabilirea modalităţilor de gestionare, delegarea responsabilităţilor şi discutarea prevederilor unui Acord în privinţa asigurării funcţionării investiţiei create şi a serviciilor turistice. - Semnarea acordului între partenerii proiectului şi Direcția de Producție a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineț în vederea întreţinerii drumului renovat şi evacuării deşeurilor din zona proiectului. - Atelier de identificare a resurselor externe în scopul dezvoltării serviciilor turistice. V. Activități de implicare/informare a cetăţenilor şi APL în domeniul turismului şi de dezvoltare a serviciilor - Elaborarea şi instalarea a 4 panouri stradale - Elaborarea şi distribuirea a 2000 pliante informative - Publicarea a minim 3 articole în presă - Organizarea unui expo-tîrg al produselor ecologice |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 34846452,20 lei | 34846452,20 lei |  |  | - |