Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 5010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 5. Sporirea atractivității turistice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Amenajarea traseului eco-turistic Zamca |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul Raional Briceni |  | Tel. 024722057 Email: economiebriceni2006@rambler.ru |  |  |
| Parteneri | APL Pererita, r-l Briceni |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, Raionul Briceni, s. Pererita |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general Diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor turistice din Zona peisagistică naturală “Zamca” situată lîngă s. Pererita, r-l Briceni, contribuind la creşterea atractivităţii turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord. Obiectivele specifice 1. Îmbunătăţirea căilor de acces către obiectivele turistice existente în Zona peisagistică naturală “Zamca” şi crearea infrastructurii de cazare şi agrement. 2. Îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţei APL şi a instituţiei create de gestionare eficientă a serviciilor de turism, pentru a facilita mobilitatea turiştilor în vederea dezvoltării economice durabile. 3. Creşterea gradului de informare a turiştilor şi promovarea produselor turistice din zonă |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Turiştii regionali şi extraregionali care doresc sa viziteze zona Prutului. - Turişti de grup şi familie (turism cultural, ecleziastic sau de agrement în Regiune) - Grupuri organizate de preşcolari, elevi, studenţi (Casa-muzeu „Grigore Vieru”). - Locuitorii comunei Pererita şi a localităţilor învecinate. - Consiliul Local Pererita. - Populaţia din raioanele Briceni, Ocniţa, Edineţ. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 4,5 km. căi de acces către obiectivele turistice amenajate; - 6 mini-pensiuni construite şi dotate; - 4 foişoare construite; - 1 teren de joaca pentru copii dotat cu echipament amenajat; - 2 terenuri sportive (volei şi fotbal) construite/amenajate; - Sistem de iluminare pe teritoriul zonei de odihnă instalat; - 10 tomberoane de colectare a deşeurilor instalate; - 1 parcare pentru automobile şi autocare construită; - 1 traseu de biciclete construit (10 km.); - 1 Punct de informare despre oportunităţile turistice existente creat şi dotat tehnic (mobilier, 1 calculator, 1 copiator); - 1 întreprindere municipală de gestionare a bunurilor şi serviciilor de turism creată şi funcţională; - 2 seminare de instruire pentru angajaţii ÎM realizate; - 1 Plan de dezvoltare strategică a obiectului turistic Zamca elaborat. - 1 site web de promovare creat; - 5 panouri de promovare elaborate/instalate; - 20 indicatoare elaborate/instalate; - 500 afişe de promovare elaborate/distribuite; - 2000 pliante elaborate/distribuite; - 2 spoturi video/radio elaborate/mediatizate. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul Turism a raionului Briceni şi a s. Pererita, r-l Briceni. Rezultatul 2: Cooperarea dintre autorităţile publice locale de nivel II (CR Briceni) şi I (APL Pererita) din r-l Briceni în domeniul Turismului este eficientă. Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de turism este creată/ îmbunătăţită. Rezultatul 4: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de turism este eficient gestionată, menţinută în stare bună şi dezvoltată. Rezultatul 5: APL-urile şi cetăţenii se implică activ în dezvoltarea şi extinderea serviciilor de turism. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | În cadrul proiectului se preconizează efectuarea a 5 tipuri de activităţi majore: I. Activităţi de planificare şi programare locală armonizată în sectorul Turism: - Formarea grupului de lucru pe domeniul Turism - Elaborarea/actualizarea capitolului Turism din strategia locală Pererita şi a raionului Briceni - Aprobarea capitolelor privind Turism de către CL Pererita şi CR Briceni. - Actualizarea Planurilor locale anuale pentru sectorul Turism ale s. Pererita şi a raionului Briceni II. Activităţi de cooperare dintre autorităţile publice locale de nivel II (CR Briceni) şi I (APL Pererita) din r-l Briceni în domeniul Turismului - Organizarea unei şedinţe de lucru cu actorii implicaţi privind modalitatea cea mai eficientă de cooperare între 2 entităţi administrative - Semnarea acordului de cooperare în domeniul Turismului de către CR Briceni şi APL Pererita partenere. III. Activitati de executie a lucrărilor de construcţie şi de achizitie a bunurilor şi serviciilor necesare proiectului; - Amenajarea căilor de acces: - Reparaţia capitală a 1 km. de drum cu acoperire rigidă ce duce spre Casa Muzeu Grigore Vieru. - Reparaţia capitală a 1,5 km. de drum cu acoperire rigidă ce duce de la Casa Muzeu Grigore Vieru spre zona de agrement Zamca. - Reparaţia a 2 km de drum în variantă albă ce duce de la zona de agrement Zamca spre malul rîului Prut. - Amenajarea zonei de agrement şi cazare Zamca - Construcţia a 3 mini-pensiuni cu 10 locuri de cazare. - Construcţia a 2 foişoare din lemn dotate cu gratar şi iluminare. - Amenajarea terenului de joaca pentru copii. - Construcţia unei parcări pentru automobile şi autocare - Instalarea tomberoanelor de colectare a deşeurilor. - Instalarea sistemului de iluminare în zona de agrement Zamca cu lungimea de 600 m. - Amenajarea şi dotarea destinaţiilor de turism sportiv şi odihnă activă. - Construcţia a 2 terenuri sportive (volei şi mini-fotbal). - Crearea traseului de biciclete cu lungimea de 10 km. - Crearea şi dotarea tehnică a unui Punct de informare despre oportunităţile turistice existente. IV. Activităţi de dezvoltare a nivelului de gestionare a serviciilor turistice - Crearea Întreprinderii Municipale responsabile de gestiunea serviciilor turistice din zona Zamca. - Selecţia şi instruirea personalului Întreprinderii Municipale. - Dotarea Întreprinderii Municipale cu echipamentul tehnic necesar. - Instruirea personalului ÎM şi a echipei de deservire a complexului turistic Zamca în domeniul turismului şi planificării. - Atelier de lucru „Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a obiectului turistic Zamca”. V. Activităţi de implicare/informare a cetăţenilor şi APL în domeniul turismului şi de dezvoltare a serviciilor 1. Lansarea unei campanii de informare şi promovare publica: - Elaborarea unui Web-site, ca platformă de accesare online şi promovarea produsului turistic al zonei Pererita în varianta bilingva: română – engleză; - Confecţionarea şi instalarea a 5 panouri informative cu caracter promoţional şi instalarea în: Vama Lipcani – Rădăuţi-Prut (R.Moldova – Romînia), Vama Criva (R.Moldova – Ucraina), s. Pererita, or. Lipcani, or. Briceni; - Publicarea a 500 afişe şi plasarea acestora în locuri publice din localităţile regiunii de nord; - Publicarea a 2000 pliante cu informaţii despre oferta turistică a zonei Pererita, modalităţile de acces şi distribuirea lor prin intermediul acţiunilor publice organizate la nivel local şi regional (Forumuri, conferinţe, Zilele regiunii, etc.) - Instalarea a 20 indicatoare spre destinaţiile turistice; - Elaborarea a 2 spoturi promoţionale de prezentare a arealului local Pererita şi difuzarea la radio şi TV naţionale şi regionale. 2. Activităţi de instruire şi sporire a capacităţilor: - Seminar practic “Elemente de bază a managementului turismului cultural, sportiv, ecologic”. - Seminar practic “Marketing turistic”. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 18 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 23003000 lei | 23003000 lei |  |  | - |