Prioritatea 1 ”Reabilitarea infrastructurii fizice”

Programul 1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

Fişa de proiect

| Cod proiect: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord |  |
| Prioritatea | - Reabilitarea infrastructurii fizice |  |
| Măsura/programul | - Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare |  |
| Denumirea proiectului | „Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionul Fălești (orașul Fălești, satul Făleștii Noi și satul Călugăr)”, faza 1 |  |
| Aplicantul (date de contact) | Consiliul Raional Fălești R. Moldova, MD-5902, or. Făleşti str. Ştefan cel Mare nr. 50 | Președintele raionului: Bînzari Iraida tel./fax 0259 22058 E-mail: crfalesti@gmail.com, info@cr-falesti.md www.cr-falesti.md |
| Partenerii (date de contact) | Orașul Fălești: Republica Moldova, MD 5901, or. Făleşti, , str. Ştefan cel Mare, 73, Primar: Vladimir Rusu tel. 0259 23447, Tel. 060885858 email: primaria@falesti.md persoana de contact: Ion Rotaru Tel. 0259 25640, Mob: 069722588 e-mail: pr_falesti_noi@mail.ru |  |
| Durata proiectului | 36 luni |  |
| Localizare | Regiunea de Dezvoltare Nord; raionul Fălești, orașul Fălești |  |
| Obiective (generale, specifice) | Obiectivul general: Îmbunătățirea serviciilor și accesului populației la serviciile de alimentare cu apa pentru 16 048 locuitori ai orașului Fălești, ceea ce va contribui la creșterea bunăstării și protecția sănătății populației Obiective specifice: - extinderea cu 1% a accesului populației la serviciile de alimentare cu apă de la 95% pînă la 96% a ariei de acoperire; - extinderea cu 1% a ratei de conectare a populației, de la 61% pînă la 62%, la serviciile de alimentare cu apă; - reabilitarea și îmbunătățirea serviciilor existente de alimentare cu apă pentru 27% a populației conectate; - susținerea cooperării inter-municipale și crearea operatorului regional; - sporirea fiabilității serviciilor AAC prestate în zona acoperită de proiect; - reducerea pierderilor de apă; - reducerea costurilor de operare; |  |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă | Beneficiarii direcți: - Primăria orașului Fălești; - ÎM „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” Fălești; - 16 135 locuitori din or. Fălești vor beneficia de acces la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă potabilă; Beneficiarii indirecți: - Consiliul Raional Fălești; - Instituțiile publice din or. Fălești; - Agenții economici din or. Fălești. |  |
| Valoarea totala (lei) | 2.203.522 Euro (Faza I) |  |
| Suma solicitată (lei) (%) | 2.203.522 Euro (100%) |  |
| Produsele proiectului | - Proiecte de execuţie a lucrărilor de construcţie și reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă în or. Fălești elaborate; (PE pentru reabilitarea a 11,555 km rețele; PE pentru extinderea cu 2,42 km a rețelelor de distribuția a apei în or. Fălești, PE pentru 2,6 km aducțiune) - 11 55 m reţele de distribuţie a apei în oraşul Fălești reabilitate; - 2 420 m reţele de distribuţie a apei în oraşul Fălești construite/extinse; - 2 600 m aducțiune construită(sectorul STA Gara Fălești) ; - Studiul/Raportul de analiza a rețelelor de alimentare cu apă și programul de reducere a pierderilor de apă, elaborat; - Studiul în domeniul canalizării pe termen mediu şi lung, elaborat; - Echipament(pentru îmbunătățirea performanței operaționale) destinat pentru depistarea și reducerea pierderilor de apa din rețea, procurat; - Module de instruirea pentru personalul ÎM „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” Fălești, in domeniul reducerii, depistării pierderilor de apa din rețea, managementului serviciului de alimentare cu apa, elaborate; - Programul de dezvoltare/Planul de afaceri a întreprinderii care gestionează serviciul de alimentare cu apa, elaborat; - Programul de Dezvoltarea Corporativă elaborat. |  |
| Rezultatele proiectului | - Rata de acoperire cu servicii de alimentare cu apă crescută de la 95% la 96% (87 consumatori/105 gospodarii noi branșați la rețelele de alimentare cu apă); - Rata de conectare la serviciile de alimentare cu apa crescuta de la 61% la 62%; - Servicii de alimentare cu apă îmbunătățite pentru 27% locuitori ai orașului Fălești; - Calitatea apei furnizate către consumatori îmbunătățită (Aducțiunea construită permite trecerea la o sursa de apa sigura(apa tratată din rîul Prut) care corespunde standardelor naționale); - Costurile de operare ale sistemului de AAC reduse în rezultatul diminuării pierderilor de apă în rețelele de distribuție; - Capacitatea operațională a operatorului de serviciu îmbunătățită; - Indicatorilorii de mediu (calitatea apei) îmbunătățiți pentru populația acoperită de servicii de alimentare cu apă (10.345 de persoane în anul 2018). |  |
| Activităţile proiectului | Etapa I: - Definitivarea conceptului de construcţie și elaborarea proiectelor de execuţie(PE) pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă în orașul Fălești. Etapa II: - Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectivelor de infrastructură în conformitate cu proiectele tehnice și standardele de calitate naționale și europene. - Activități de informare și conștientizare a populației privind beneficiile și importanța utilizării serviciilor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și epurare a apelor uzate. - Elaborarea Studiului/Raportului de analiza a rețelelor de alimentare cu apă și programul de reducere a pierderilor de apă, și Studiului în domeniul canalizării pe termen mediu şi lung. - Activități de consolidare a capacităților manageriale și operaționale ale furnizorului serviciilor de AAC. |  |