Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiența energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul Raional Fălești din orașul Fălești” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul Raional Fălești |  | Dna Iraida Bînzari, Președintele Raionului Fălești, tel. 0259 22630; fax 0259 22058; e-mail binzariiraida@gmail.com. Dl Radu Roman, Vice președintele Raionului Fălești tel. 0259 24221, Dl Iurie Osoianu, Director IMSP Spitalul Raional Fălești, tel. 0259 22448, gsm 060002325, e-mail iurie.osoianu@gmail.com Dl Constantin Cuschevici, Manager energetic raional Fălești, tel. 069182571, e-mail cuschevici.c@mail.ru ,. |
| Parteneri | - |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, municipiul Bălți |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectiv: Elaborarea unui concept amplu de reabilitare termică care să contribuie la o reducere substanțială a consumului de energie anual şi a costurilor operaţionale, la sporirea confortul termic, și să contribuie la realizarea obiectivelor naționale și regionale de eficiență energetică pentru clădirile publice. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiari direcți: - 10 018 pacienți (anual); - 174 personal angajați ai IMSP, bloc A; |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 3775 m2 de pereți exteriori renovați termic; - 926 m2 de ferestre și uși înlocuite; - Căile de acces secundare de pe fațada de vest renovate; - Acoperișul îmbunătățit pentru renovarea termică; - Etajul termic izolat termic; - Acoperișului terasei renovat termic; - Sisteme de ventilare instalate; - Sistem de protecție solara instalat; - 1 sistem de protecţie la trăsnet; - 1 sistem de management a apelor pluviale cu fântâna de drenare. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Reducerea costurilor pentru energie prin sporirea eficienței energetice în cadrul instituției; - Îmbunătățirea confortului termic a utilizatorilor clădirii (temperatura interioară corespunzătoare, ventilație); - Reducerea impactului asupra mediului (emisiile de CO2). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Renovarea termică a tuturor pereţilor exteriori, cu plăci de izolare de 12 cm din vată minerală bazaltică; - Renovarea căilor de acces secundare de pe fațada de vest; - Înlocuirea tuturor ferestrelor/uşilor existente (valoarea U < 1,3 W/(m²K)); - Îmbunătățirea acoperișului pentru izolarea termică; - Izolarea termică a etajului tehnic; - Renovarea termică a acoperișurilor terasei; - Instalarea sistemului de ventilație; - Instalarea unui sistem de protecție solară; - Instalarea unui sistem de management a apelor pluviale (inclusiv fântâna de drenare); |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 2017 – 2020 |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total |  |  |  |  |
|  | 1.283.255 Euro |  |  |  |  |