Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria orașului Drochia |  | Telefon: + 373 252 22599 Fax: + 373 252 22309 E-mail: primariadrochia@mail.ru; web: www.primariadrochia.md |  |  |
| Parteneri | - |  |  |  |  |
| Localizarea | Orașul Drochia |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, contribuind la creșterea bunăstării și protecția sănătății populației. Obiective specifice: - Elaborarea documentației tehnice pentru pentru construcția a 8160 m și reabilitarea a 4290 m rețele de apeduct; - Extinderea cu 5% a accesului populației la serviciile de alimentare cu apă de la 95% pînă la 100% a ariei de acoperire; - Majorarea cu 4% a ratei de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă potabilă, de la 64% pînă la 68%; - Realizarea activităților complementare conform Modelului de sprijin Servicii Publice Locale Eficiente (5 piloni: planificare și programare locală, cooperare intercomunitară, dezvoltarea infrastructurii, consolidarea capacităților, informarea și mobilizarea populației ). |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiarii direcți: - Primăria orașului Drochia; - ÎM „Apă-Canal Drochia”; - 20 362 consumatori ai serviciului de alimentare cu apă din or. Drochia vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă potabilă; Beneficiarii indirecți: - Consiliul Raional Drochia; - Instituțiile publice din or. Drochia; - Agenții economici din or. Drochia. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - Proiect de execuţie a lucrărilor de construcţie și reabilitare a infrastructurii de AAC în or. Drochia elaborat; - 4 290 m aducțiuni de apă în or. Drochia reabilitate; - 8160 m reţele de distribuţie a apei în oraşul Drochia construite/extinse; - 7730 m reţele de distribuţie a apei în oraşul Drochia reabilitate; - O stație de dezinfectare a apei construită. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Rata de acoperire cu servicii de alimentare cu apă crescută de la 95% la 100% (967 consumatori noi branșați la rețelele de alimentare cu apă); - Servicii de alimentare cu apă îmbunătățite pentru 20 362 locuitori ai orașului Drochia; - Costurile de operare ale sistemului de AAC reduse în rezultatul diminuării pierderilor de apă în rețelele de distribuție; - Indicatorilorii de mediu (calitatea apei) îmbunătățiți pentru populația acoperită de servicii de alimentare cu apă (20.362 de persoane în anul 2018). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Definitivarea conceptului de construcţie și elaborarea proiectului de execuţie pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii de AAC în orașul Drochia; - Executarea lucrărilor de construcție a obiectivelor de infrastructură în conformitate cu proiectele tehnice și standardele de calitate naționale și europene; - Activități de informare și conștientizare a populației privind beneficiile și importanța utilizării serviciilor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și epurare a apelor uzate; - Activități de consolidare a capacităților manageriale și operaționale ale furnizorului serviciilor de AAC. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 2017 – 2019 |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total (calcule estimative) | Suma solicitată |  |  | Contribuția locală (bransarea consumator) |
|  | 2.214,841 Euro | 2.052,341 Euro (92,7%) |  |  | 162 500 Euro |