Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 2. Aprovizionare cu apă și canalizare |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Rîșcani” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul Raional Rîșcani |  | Tel.: 256 22058, Fax: 256 22348 e-mail: consiliu@riscani.md web: www.riscani.md |  |  |
| Parteneri | Primăriile or. Costești, com. Gălășeni, sat. Hiliuți |  |  |  |  |
| Localizarea | Raionul Rîșcani; primăriile or. Costești, com. Gălășeni, sat. Hiliuți |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 6 localități ale raionului Rîșcani (clusterul Prut). Obiective specifice: - Construcția prizei de captare a apei, a două stații de pompare și a unei porțiuni a conductei de apă brută pentru apeductul magistral al clusterului Prut; - Construcția unei stații de purificare a apei pentru 28 localități ale clusterului Prut; - Construcția retelor de distributie a apei în localitățile Păscauți, Damașcani, Proscureni (com. Costești); - Construcția sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile Gălășeni, Mălăiești, Hiliuți. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiarii direcți: - Consiliul Raional Rîșcani; - Primăriile Costești, Gălășeni, Hiliuți; - 1549 locuitori ai satelor Păscauți, Damașcani, Proscureni (comuna Costești); - 2252 locuitori ai comunei Gălășeni (din satele Gălășeni și Mălăiești); - 2300 locuitori ai satului Hiliuți; Beneficiarii indirecți: - 24300 locuitori din 28 localități ale raionului Rîșcani (zona clusterului Prut); - 15 primării din r-l Rîșcani (clusterul Prut): Alexăndrești, Braniște, Costești, Duruitoarea Nouă, Gălășeni, Hiliuți, Horodiște, Petrușeni, Pîrjota, Pociumbăuți, Pociumbeni, Sturzeni, Șaptebani, Văratic, Zăicani. - Agenții economici, instituțiile de menire socială din 15 primării ale raionului Rîșcani (zona clusterului Prut). |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - Proiecte de execuţie a lucrărilor de construcţie a stațiilor de pompare, stației de tratare a apei și a unei porțiuni de conductă magistrală de apă brută pentru apeductul clusterului Prut; - Proiecte de execuție a lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție a apei potabile în localitățile Păscauți, Damașcani, Proscureni din comuna Costești. - Două stații de pompare și o stație de tratare a apei, 9630 m. de conductă magistrală de apă brută pentru apeductul clusterului Prut. - 19,6 km rețele de aprovizionare cu apă potabilă în satele Păscauți (9,6 km), Damașcani (7 km), Proscureni (3 km) din comuna Costești. - 22 km rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 50 m3/zi în comuna Gălășeni; 18 km rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 50 m3/zi în satul Hiliuți. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Oportunități create de aprovizionare cu apă potabilă din sursă sigură pentru 28 localități ale raionului Rîșcani (zona clusterului Prut); - Criza de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor satelor Păscauți, Damașcani, Proscureni din comuna Costești soluționată; - Condiții de trai a cetățenilor îmbunătățite și poluarea mediului cu ape reziduale redusă în comunele Gălășeni și Hiliuți. - Premise create pentru construcția apeductului magistral în clusterul Prut, care va permite soluționarea problemei calității apei potabile, extinderea și îmbunătățirea serviciilor de AAC prestate pentru locuitorii a 28 localități din r-l Rîșcani. - Sistem eficient de cooperare intercomunitară în prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare stabilit între APL de nivelul I și II din raionul Rîșcani. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Definitivarea conceptului de construcţie și elaborarea proiectului de execuţie a stațiilor de pompare, stației de tratare, porțuinii conductei de apă brută pentru apeductul magistral al clusterului Prut în baza studiului de fezabilitate existent. - Elaborarea proiectului de execuție a rețelelor de distribuție a apei în localitățile Păscauți, Damașcani, Proscureni; - Actualizarea documentației tehnice pentru construcția sistemelor de canalizare în localitățile Gălășeni, Mălăiești, Hiliuți. - Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectivelor de infrastructură în conformitate cu proiectele tehnice și standardele de calitate naționale și europene. - Activități de informare și conștientizare a populației privind beneficiile și importanța utilizării serviciilor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și epurare a apelor uzate. - Activități de consolidare a capacităților manageriale și operaționale ale furnizorului serviciilor de AAC. - Activități de consolidare și extindere a cooperării intercomunitare între APL-le beneficiare în sectorul AAC. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 2017 – 2019 |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total (calcule estimative) |  |  |  |  |
|  | 3 219 639 Euro |  |  |  |  |