Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiența energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" din municipiul Bălți” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria mun. Bălți |  | Tel.: 0262 23181, Fax: 0262 54621 e-mail: primaria@balti.md web: www.balti.md |  |  |
| Parteneri | - |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, municipiul Bălți |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectiv: Elaborarea unui concept amplu de reabilitare termică care să contribuie la o reducerea substanțială a consumului de energie anual şi a costurilor operaţionale, la sporirea confortul termic. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiari direcți: - 669 de elevi ai Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți; - 50 de profesori ai Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți; - 17 lucrători tehnici ai Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți;. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 2825 m2 de pereți exteriori izolați; - 659 m2 de ferestre și uși înlocuite; - 1754 m2 de acoperiș renovat; - 1 sistem de canalizare renovat; - 1 sistem de ventilație renovat; - 1 sistem de încălzire optimizat. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Consumul anual de energie redus substanțial; - Costurile operaţionale anuale reduse considerabil; - Confortul termic în cadrul instituției sporit; - Obiectivele naționale și regionale de eficiență energetică pentru clădirile publice realizate partial. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Renovarea pereților exteriori; - Reinstalarea copertinelor; - Schimbarea ferestrelor și ușilor existente; - Renovarea acoperişurilor ascuțite ale blocului A și A3; - Renovarea acoperişului blocului A2; - Izolarea termică a subsolului; - Optimizarea sistemului de management al apei pluviale; - Instalarea unui sistem de ventilație; - Optimizarea sistemului de încălzire. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 2017 – 2020 |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total |  |  |  |  |
|  | 1 235 817 Euro |  |  |  |  |