Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 6. Eficiența energetică a clădirilor publice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului "Iurie Boghiu" din satul Flămînzeni” |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Sîngerei |  | Tel.: 0262 22058; fax: 0262 26353 e-mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com web: www.singerei.md |  |  |
| Parteneri | - |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Sîngerei, comuna Coșcodeni, satul Flămînzeni |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectiv: Elaborarea unui concept amplu de reabilitare termică care să contribuie la o reducerea substanțială a consumului de energie anual şi a costurilor operaţionale, la sporirea confortul termic. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiari direcți: - 308 de elevi ai Gimnaziului "Iurie Boghiu" din satul Flămînzeni; - 27 de profesori ai Gimnaziului "Iurie Boghiu" din satul Flămînzeni; - 15 lucrători tehnici ai Gimnaziului "Iurie Boghiu" din satul Flămînzeni. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 3047 m2 de pereți exteriori izolați; - 571 m2 de ferestre și uși înlocuite; - 2072 m2 de acoperiș plat renovat; - 1059 m2 tavan al subsolului izolat; - 190 m2 sistem de protecţie solară instalat; - 1 sistem de drenare a apelor pluviale optimizat; - 1 sistem de ventilație renovat; - 1 sistem de încălzire optimizat. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | - Consumul anual de energie redus substanțial; - Costurile operaţionale anuale reduse considerabil; - Confortul termic în cadrul instituției sporit; - Obiectivele naționale și regionale de eficiență energetică pentru clădirile publice realizate partial. |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Renovarea pereților exteriori; - Renovarea ferestrelor/uşilor din PVC instalate necalitativ şi insuficient; - Înlocuirea ferestrelor vechi rămase din lemn cuplate şi a uşilor din lemn şi ferestrelor din sala de festivităţi; - Renovarea acoperişurilor înclinate; - Renovarea acoperişurilor plate; - Izolaţia termică a tavanului din subsol; - Instalarea unui sistem de ventilare; - Instalarea unui sistem de protecție solară; - Optimizarea sistemului de management al apei pluviale. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 2017 – 2020 |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total |  |  |  |  |
|  | 1 263 867 Euro |  |  |  |  |