INVITAȚIE

CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI PENTRU RAIONUL BRICENI

ORGANIZAȚIA CONTRACTANTE: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Piața Vasile Alecsandri, nr. 8, mun. Bălți

PERSOANĂ DE CONTACT: Ion Iliev, jurist, e-mail: jurist.adrnord@gmail.com, tel.: (+373) 231 29682

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de elaborare/actualizare/dezvoltare a capitolului sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul strategiei socio-economice a raionului Briceni

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADĂ DE REALIZARE: 28 zile lucrătoare în perioada februarie-aprilie 2022.

CONTEXT: În perioada anilor 2021-2022, ADR Nord implementează proiectul „Planificare SMART în domeniul managementului sectorului apei”. Activitățile planificate în cadrul acestei inițiative sunt organizate cu suportul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030” finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul proiectului, pe lângă alte activități, este planificată și actualizarea capitolului sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din cadrul strategiilor socio-economice ale raioanelor Briceni, Glodeni și Sîngerei și a Planului de Acțiuni, care urmează să asigure durabilitate și continuitate acestora.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

| # | Criterii |
| --- | --- |
|  | Valoarea costului ofertei |
|  | Experiență de minim 7 ani în domeniul dezvoltării regionale, planificării elaborării strategiilor socio-economice și/ sau a capitolului AAC din cadrul strategiilor socio-economice |
|  | Calificări/certificări existente în domeniul dezvoltării regionale, planificării strategice |
|  | Experiență în elaborarea documentelor strategice de importanță națională și regională în domeniul de intervenție |
|  | Aptitudini organizatorice și de planificare |
|  | Competențe analitice în elaborarea studiilor, strategiilor, analizelor |
|  | Experiență în desfășurarea activităților de cercetare, analiză, interpretarea datelor și prognoză |
|  | Experiență în colaborare cu APL |
|  | Experiență în organizarea Grupurilor de Lucru privind stabilirea obiectivelor și a priorităților de dezvoltare regională |
|  | Abilități de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet |

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: Serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate care va conține capitolul sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a strategiei socio-economice, precum și Planul de Acțiuni.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Experții prezintă oferta, CV-ul/rile, o scurtă descriere conceptuală a modului de organizare a serviciilor prestate (maxim o pagină A4). În total va fi selectat un expert sau o echipă de experți, în dependență de tipul ofertelor recepționate și selectate, care va presta servicii de elaborare/actualizare a capitolului sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul strategiei socio-economice a raionului Briceni

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: Oferta se expediază la adresa electronică: jurist.adrnord@gmail.com

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

| Denumirea serviciilor | Descrierea serviciilor | Numărul experților/durata |
| --- | --- | --- |
| Servicii de actualizare a capitolului sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul strategiei socio-economice a raionului Briceni | Metodologie: La elaborarea capitolului AAC din cadrul Strategiei și a Planului de acțiuni, va fi aplicată o metodologie de planificare inovativă, având la bază principiul compilării priorităților naționale, regionale și raionale de dezvoltare a sectorului cu prioritățile locale. Expertul selectat va fi responsabil de întregul procesul de elaborare a Strategiei și a Planului de Acțiuni. Acțiunile planificate în acest proces sunt: 1. Pregătirea – elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de evaluare a situației existente și planului de lucru; 2. Evaluarea documentelor strategice de nivel național, regional, sectorial relevante sectorului apă și canalizare; 3. Colectarea datelor cu privire la situația curentă în raionul Briceni în domeniul AAC în baza chestionarelor 4. Elaborarea analizei situației curente în baza analizei informațiilor colectate în conformitate cu metodologia aprobată. Analiza situației curente trebuie să conțină următoarele aspecte: a)cadrul legal și de politici; b)acoperirea cu servicii; c)calitatea serviciilor; d) starea infrastructurii; e) eficiența operațională f) analiza SWOT sau o metodă alternativă de prezentare succintă a principalelor caracteristici ale sectorului; 5. Coordonarea analizei cu Grupul de Lucru și alți factori interesați; 6. Următorul compartiment a capitolului se va referi la Strategia de dezvoltare a sectorului dat și va conține obiectivul sectorial de dezvoltare a domeniului AAC, priorități de dezvoltare, precum și obiectivele specifice de dezvoltare a sectorului AAC precum și secțiunea monitorizarea și evaluare 7. Cartografierea sectorului AAC din raion prin utilizarea Sistemului Informatic Geografic; 8. Elaborarea și validarea Planului de acțiuni în domeniul AAC cu participarea Grupului de Lucru; 9. Ajustarea proiectului capitolului AAC și a Planului de Acțiuni conform recomandărilor și sugestiilor; 10. Transmiterea capitolului AAC și a Planului de Acțiuni către Consiliul Raional. | Un expert calificat în domeniul elaborării strategiilor socio-economice și/ sau a capitolului AAC din cadrul strategiilor socio-economice contractat pe o durată de 28 zile în perioada februarie-aprilie 2022 |

PRECIZĂRI: * Expertul va fi responsabil de pregătirea agendelor de lucru pentru grupurile de lucru, a materialelor de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, pregătirea și prezentarea capitolului AAC și a Planului de Acțiuni. Expertul va prezenta oferta pentru prestarea serviciilor de actualizare a capitolului AAC.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada februarie-aprilie 2021, în această perioadă expertul va fi contractat pentru o perioadă de 28 zile pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea capitolului sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul strategiilor socio-economice ale raioanelor Briceni, Glodeni și Sîngerei și a Planului de Acțiuni urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 mai 2022.

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 14 februarie 2022, ora 16.00.

STRUCTURA UNEI OFERTE

Numele, prenumele expertului/experților_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

tel.: ___________________________, e-mail:________________________________________,

Adresă: ______________________________________________________________________.

VALOAREA OFERTEI:

| # | Numele, prenumele expertului/experților | Denumirea serviciilor | Unitate | Total unități | Cost unitate, MDL | Sub-total, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de elaborare / actualizare a capitolului sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul strategiei socio-economice a raionului Briceni | zile | 28 zile |  |  |

DESCRIERE CONCEPTUALĂ A METODOLOGIEI CARE VA FI APLICATĂ:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

Anexe:

CV – Expert/Experți